🏆

갓세이빙 (God-Saving)

함께 채우는 성실함의 가치, 지분 기반 습관 형성 플랫폼

"당신의 성실함을 지분으로 증명하세요."

| 문서 유형 | 프로젝트 기획서 ¦ AIBE5 최종 프로젝트 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 갓세이빙 (God-Saving) |
| 팀 구성 | 5명 (백엔드 개발자 5명, 풀스택 혼합 방식) |
| 사전 준비 기간 | 5월 11일 ~ 5월 15일 (1주, 기획 집중) |
| 집중 개발 기간 | 5월 19일 ~ 6월 29일 (6주, 9 to 6 풀타임) |
| 전체 기간 | 사전 준비 포함 총 약 7주 (Phase 1) |
| 협업 도구 | GitHub, Notion, Slack, Discord |

목차

1. 서비스 정의 및 핵심 가치

2. 서비스 핵심 프로세스

3. 미션 인증 피드 상세

4. 예외 처리 및 엣지 케이스

5. 사용자 시나리오

6. 포인트 시스템 상세

7. 핵심 비즈니스 로직

8. MVP 범위 및 개발 일정 (Phase 1)

9. Phase 2 기능 로드맵

10. 백엔드 아키텍처

11. 핵심 기술적 챌린지

12. 최종 기술 스택

13. 시장 차별성 및 기대 효과

1. 서비스 정의 및 핵심 가치

1-1. 서비스 탄생 배경

"작심삼일이 반복될 때, 우리에게 필요한 건 의지가 아니라 구조였다."

함께 시작한 새벽 6시 기상 챌린지에서 끝까지 완주한 사람들을 보며, 이들이 버텨낼 수 있었던 이유가 단순한 의지력이 아닌 서로의 존재와 작은 보상의 힘이었다는 걸 깨달았다. 갓세이빙은 거기서 출발한다.

좋은 습관을 만드는 일은 혼자선 어렵다. 기존 습관 앱들이 배지나 포인트에 머물거나, 실패의 책임만 묻는 방식에 그쳤던 이유도 결국 같은 맥락이다. 갓세이빙은 그 구조를 설계한 플랫폼이다. 보증금은 운영사가 아닌 크루 안에서 순환되고, 끝까지 함께한 사람들에게 돌아간다. 꾸준히 참여할수록 쌓이는 지분만큼 환급금도 커지는 구조 — 성실함이 숫자로 증명되고, 그만큼 정직하게 보상받는 경험이 갓세이빙이 만들고자 하는 세계다.

1-2. 플랫폼 개요

갓세이빙은 '보증금 예치 + 지분율 기반 정산'을 두 축으로 하는 습관 형성 SaaS 플랫폼이다. 사용자는 루틴(예: 새벽 6시 기상, 운동 30분)을 테마로 크루(최대 10명)를 구성하고, 서로 보증금을 걸고 미션을 수행한다.

미션 인증은 사진과 간단한 텍스트를 함께 올리는 인스타그램식 피드 방식으로 이루어진다. Exif 메타데이터 교차 검증으로 부정행위를 차단하며, 크루원들은 각 인증 피드에 이모지 리액션으로 서로 응원할 수 있다. 미션이 끝나면 누적 성공 횟수 기반으로 지분율을 산출하고, 기여도에 비례하여 환급금을 자동 지급한다.

| 슬로건 | "함께 채우는 갓생의 가치, 기여한 만큼 정직하게 보상받는 우리들의 약속" |
| --- | --- |
| 타겟 | 규칙적인 습관을 원하는 2030 갓생 지망생 |
| 서비스 유형 | 지분 기반 보증금 환급형 습관 형성 SaaS |
| 핵심 차별점 | 단순 벌금제가 아닌 실시간 지분 변동 정산 로직 — 타인의 실패가 나의 수익이 됨 |

1-3. 핵심 가치 3원칙

| 가치 | 설명 | 기술적 구현 |
| --- | --- | --- |
| 공정성 (Fairness) | 단순 벌금이 아닌 기여도에 따른 정밀 지분 정산 | BigDecimal DECIMAL128, RoundingMode.FLOOR |
| 투명성 (Transparency) | 소수점 오차 없는 데이터 무결성 보장 | 이중 장부(Point_History Audit), 실시간 대시보드 |
| 상생 (Symbiosis) | 팀원 이탈이 나의 수익 증대로 이어지되 완주를 독려 | SSE 기반 인앱 토스트 알림 + 정산 완료 이메일 알림 |

2. 서비스 핵심 프로세스

① 크루 모집 및 입장

- 방 만들기: 방장이 미션 주제, 기간(1주~3개월), 인증 주기, 인원(최대 10명), 최소 보증금 설정

- AI 미션 추천 챗봇: "어떤 습관을 만들고 싶으세요?"에 답하면 미션 제목·인증 방법·인증 주기·기간·보증금을 자동 추천하여 폼에 채워줌

- 공개 모집: 태그 기반 검색으로 모르는 사람과 크루 결성 가능

- 비공개 모집: 6자리 참여 코드로 크루 입장

- 보증금 예치: 입장 시 설정된 보증금을 포인트로 결제 및 Lock 처리

- 미션 시작 조건: 모집 마감일까지 최소 인원(방장 설정) 충족 시 미션 자동 시작

② 미션 수행 및 인증

- 인증 방식: 정해진 인증 시간 내 사진 + 간단한 텍스트(한 줄 소감 등)를 함께 업로드

- 피드 형태: 인스타그램처럼 크루 내 인증 피드로 게시 — 크루원 전체가 오늘의 인증 현황을 실시간으로 확인

- 서버 측 검증: Exif 메타데이터 분석으로 실제 촬영 시간 교차 검증 (부정행위 방지)

- 이모지 리액션: OS 기본 이모지 피커로 원하는 이모지를 자유롭게 달 수 있음. 본인 피드에도 리액션 가능. 댓글 기능 없음

- 데일리 대시보드: 크루 전체 실시간 지분율(%) 차트 + 나의 예상 환급금 표시

- 상태 알림 예시:

  - "오늘 팀원 E님 실패 → 내 예상 환급금 104,200원으로 120원 상승!"

  - "오늘 미션 성공! 현재 지분율 22.3% — 1위 유지 중"

⚠️ MVP 제약사항: 미션 중도 참여 및 미션 재참여는 Phase 1에서 구현하지 않습니다. 지분율 및 정산 계산의 복잡성으로 인해 Phase 2에서 지원 예정입니다.

③ 정산 및 환급

- 정산 시점: 미션 종료일 익일 새벽 00:00 — Spring Batch 자동 구동

- 지분율 산출: 나의 누적 성공 횟수 ÷ 크루 전체 누적 성공 횟수 합계

- 환급금 계산: 총 예치 보증금 × 지분율 (BigDecimal, RoundingMode.FLOOR 적용)

- 잔액 처리: 절사 후 남은 1~10원은 기여도 1위에게 귀속

💡 핵심 인사이트: '내가 100% 성공 중이어도, 팀원이 실패하면 분모가 작아져 내 지분율과 환급금이 실시간으로 자동 상승'하는 구조. 성실함에 직접적인 금전적 보상이 연결되는 선순환 메커니즘.

3. 미션 인증 피드 상세

3-1. 인증 피드 개요

미션 인증은 단순한 체크인이 아니라 크루원들과 함께 공유하는 일상의 기록이다. 사진과 짧은 텍스트를 함께 올리는 인스타그램식 피드 구조로, 크루 내에서 서로의 오늘 인증을 실시간으로 확인하고 이모지로 응원할 수 있다.

3-2. 인증 업로드 흐름

| 단계 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사진 촬영 / 선택 | 카메라로 직접 촬영하거나 갤러리에서 선택. Exif 메타데이터가 포함된 원본 파일 그대로 업로드 (편집 앱 경유 시 Exif 소실 → 실패 처리) |
| 2 | 텍스트 입력 | 한 줄 소감, 오늘의 다짐 등 간단한 내용 입력 (최대 100자). 선택이 아닌 필수 입력 — 단순 사진 도배 방지 |
| 3 | 서버 검증 | Exif 메타데이터에서 실제 촬영 시각 추출 → 인증 가능 시간대(방장이 설정한 시간 범위)와 대조. 불일치 시 자동 실패 처리 |
| 4 | 피드 게시 | 검증 통과 시 크루 인증 피드에 자동 게시. 크루원 전체에게 SSE 알림 발송 ("A님이 오늘 인증을 완료했습니다 👏") |

3-3. 인증 피드 UI 구성

| UI 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로필 영역 | 인증한 크루원의 프로필 사진 + 닉네임 + 인증 시각 표시 |
| 인증 사진 | 업로드한 사진을 피드 카드 형태로 표시. 이미지는 S3에 저장 |
| 텍스트 | 함께 입력한 한 줄 소감 / 오늘의 다짐 텍스트 표시 |
| 이모지 리액션 | OS 기본 이모지 피커로 원하는 이모지 자유롭게 달기 가능. 이모지별 집계 수 표시. 댓글 기능 없음 |
| 인증 뱃지 | "오늘 성공" 뱃지 + 해당 크루원의 현재 지분율(%) 함께 표시 |

3-4. 이모지 리액션 상세

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리액션 종류 | OS 기본 이모지 피커 전체 사용 가능 (Windows: Win+. / Mac: Cmd+Ctrl+Space). 종류 제한 없음 |
| 중복 허용 정책 | 같은 사람이 여러 종류의 이모지를 모두 달 수 있음. 단 동일 이모지는 피드당 1회만 허용. 재클릭 시 취소(토글) |
| 자기 인증 리액션 | 본인 인증 피드에도 리액션 가능 (스스로 동기부여) |
| 미인증 피드 | 당일 인증 미완료 크루원은 피드 없음. 빈 슬롯에 "아직 인증 전" 표시 |
| 알림 | 내 인증 피드에 리액션이 달리면 인앱 토스트 알림 발송 ("A님이 내 인증에 🔥 리액션을 달았습니다") |

3-5. Exif 검증 로직

| 검증 항목 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| Exif 데이터 없음 | SNS·메신저 경유 사진, 스크린샷 등 → 자동 실패 처리 |
| 촬영 시각 불일치 | Exif 촬영 시각이 방장 설정 인증 시간 범위 밖 → 자동 실패 처리 |
| 과거 사진 재사용 | Exif 촬영 날짜가 오늘이 아닌 경우 → 자동 실패 처리 |
| 반복 부정행위 | 3회 이상 Exif 불일치 감지 시 계정 경고 플래그 부여, 어드민 검토 대상 등록 |

4. 예외 처리 및 엣지 케이스

실력 있는 백엔드 개발자는 '정상 케이스'보다 '예외 케이스'를 먼저 따진다. 아래 시나리오를 사전 정의하여 정산 무결성을 확보한다.

| 시나리오 | 발생 조건 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- |
| 인원 미달 방 폐쇄 | 모집 마감일까지 최소 인원 미충족 | 보증금 전액 즉시 환급, 방 자동 삭제 |
| 전원 실패 (분모 0) | 크루 전체가 단 1회도 성공 못 함 | 예외 처리: 보증금 전액 균등 환급 |
| 중도 탈퇴 | 미션 진행 중 크루원이 탈퇴 | 탈퇴 시점까지의 성공 횟수만 집계, 탈퇴 후 실패분은 타 크루원 이익으로 분배 |
| 이미지 조작 감지 | Exif 없는 이미지 또는 시간 불일치 | 해당 미션 '실패' 처리, 반복 시 계정 경고 |
| 배치 처리 실패 | 새벽 정산 배치 오류 발생 | 배치 재시도(Retry) 3회 후 알림, 수동 정산 어드민 기능 제공 |
| 동점자 처리 | 지분율 동일한 크루원 복수 존재 | ① 성공 횟수 최다 → ② 시스템 랜덤 추출 |
| 포인트 충전 실패 | 보증금 예치 도중 결제 오류 | 예치 미완료로 처리, 방 입장 실패 안내 후 재시도 유도 |
| 미션 중도 참여 / 재참여 | MVP(Phase 1) 미구현 | ⛔ MVP(Phase 1) 미포함 — 지분율·정산 계산 복잡성으로 Phase 2 지원 예정 |

5. 사용자 시나리오

시나리오: '갓생 6시 기상' 크루에 참여한 대학생 A씨

- 입장: A씨는 '갓생 6시 기상' 크루(5명, 90일, 보증금 10만원)를 발견하고 포인트 10만원을 예치하며 참여. (총 예치금: 50만원)

- 인증: 매일 아침 6시에 기상 사진을 찍고, "오늘도 어김없이 🌅" 한 줄 소감과 함께 크루 피드에 업로드. 서버가 Exif 메타데이터로 실제 촬영 시간을 검증 후 '성공' 처리.

- 소통: 팀원 B씨가 A씨의 인증 피드에 👏🔥 리액션 — A씨에게 "B님이 내 인증에 🔥 리액션을 달았습니다" 알림 수신.

- 위기: 5일 차, 팀원 E씨가 늦잠으로 인증 실패. E씨 피드 슬롯에 "아직 인증 전" 표시.

- 변동 알림: "오늘 미션 성공! 팀원 E님 실패 → A님의 예상 환급금 104,200원으로 상승했습니다. 끝까지 완주하세요!"

- 정산: 90일 후 새벽 0시, Spring Batch가 최종 성공 횟수 집계. A씨는 100% 성공으로 지분율 1위 → 절사 잔액까지 합산하여 최종 환급금 포인트로 수령.

💰 정산 예시: A씨 성공 90회, 나머지 4명이 평균 75회 성공 시 → A씨 지분율 = 90 / (90+75×4) = 90/390 ≈ 23.08% → 환급금 = 500,000원 × 23.08% ≈ 115,384원 (10만원 투자 대비 약 15% 추가 수익)

6. 포인트 시스템 상세

6-1. 포인트 플로우 (Phase 1 MVP 기준)

Phase 1에서 포인트는 '가상 보증금'으로만 동작한다. 토스페이먼츠 샌드박스로 충전(실제 결제 없음) → 크루 입장 시 예치(Lock) → 미션 종료 후 정산 배치에서 환급(포인트 복구)의 흐름을 따른다. 포인트를 실제 현금으로 출금하는 기능은 사업자 등록 후 Phase 2에서 구현한다.

| 단계 | 내용 (Phase 1) |
| --- | --- |
| ① 충전 | 토스페이먼츠 샌드박스 테스트 결제 → 서버에서 결제 검증 후 포인트 잔액 증가 → Point_History 기록. 실제 카드 청구 없음 (샌드박스 환경) |
| ② 예치(Lock) | 크루 입장 시 보증금만큼 가용 포인트 차감 → 예치 상태(LOCKED)로 전환 → 미션 진행 중 사용 불가 |
| ③ 정산 시점 | 미션 종료일 다음 날 새벽 00:00에 Spring Batch 자동 실행 → 목표 새벽 00:30 이내 완료. 정산 완료 즉시 환급금을 포인트 잔액으로 복구 + 이메일/SSE 알림 발송 |
| ④ 환급 | 정산 완료 시 환급금(지분율 기반)이 포인트 잔액으로 자동 입금 → Point_History 기록 → LLM 기반 개인화 습관 분석 리포트 생성 및 DB 저장 |
| ⑤ 인출 | ⛔ MVP(Phase 1) 미포함 — 포인트를 실제 계좌로 출금하는 기능은 사업자 등록 후 Phase 2에서 구현 (펌뱅킹 연동) |
| ⑥ 소멸 | 미션 실패분 포인트는 크루 공동 Pool로 이전 → 지분율에 따라 성실 크루원에게 배분 |

📌 Phase 1 돈 흐름 요약 1. 토스페이먼츠 샌드박스로 포인트 충전 (실제 결제 X) 2. 크루 입장 시 보증금만큼 포인트 자동 예치 (잔액에서 차감, Lock 처리) 3. 미션 수행 기간 동안 포인트 예치 상태 유지 4. 미션 종료 다음 날 새벽 00:00 — Spring Batch 정산 배치 자동 실행 5. 새벽 00:30 이내 정산 완료 → 환급금이 포인트 잔액으로 자동 복구 6. 포인트 잔액은 다음 크루 보증금으로 재사용 가능 (실제 출금은 Phase 2)

6-2. 포인트 정책

- 최소 보증금: 방장이 설정 (1,000원 ~ 100만원, 1,000원 단위)

- 포인트 유효기간: 마지막 활동 후 1년 (MVP 정책)

- 환급 소요 시간: 정산 배치 완료 후 즉시 (목표 새벽 00:30 이내)

- 수수료 정책: MVP 기간 무료 (추후 환급금의 1~3% 검토)

7. 핵심 비즈니스 로직

7-1. 실시간 지분 기반 정산

지분율 = 나의 누적 성공 횟수 ÷ 크루 전체 누적 성공 횟수 합계 ※ 인증 주기 유형에 따라 목표 횟수(분모 기준) 계산 방식이 달라짐 예상 환급금 = 총 예치 보증금 합계 × 지분율

7-1-1. 인증 주기 유형 및 정산 로직

| 유형 | 목표 횟수 계산 | 지분율 계산 방식 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 매일 | 총 기간(일 수) | 나의 성공 횟수 ÷ 크루 전체 성공 횟수 합계 | 90일, A: 88회, B: 70회 → A 지분율 = 88 ÷ (88+70+…) |
| ② 정해진 요일 | 선택 요일 수 × 총 주 수 | 해당 요일에만 인증 가능. mission_dates를 DB 사전 계산 저장. | 월·수·금, 4주 → 목표 12회. A: 11회, B: 9회 → A = 11÷(11+9+…) |
| ③ 주 N회 | N × 총 주 수 | 요일 제약 없이 한 주에 N번 인증. 주당 N+1회 이상이어도 N회까지만 집계. | 주 3회, 4주 → 목표 12회. A: 11회, B: 10회 → A = 11÷(11+10+…) |

7-2. 정밀 정산 알고리즘

- 데이터 무결성: Java BigDecimal (MathContext.DECIMAL128) — 소수점 34자리 정밀 연산

- 원 단위 절사: 최종 금액 산출 시 RoundingMode.FLOOR 적용

- 잔액 귀속: 절사로 남은 1~10원은 기여도 1위에게 귀속

- 동점자 우선순위: ① 총 성공 횟수 최다 → ② 시스템 랜덤 추출

7-3. 동시성 제어

- 인증 마감 직전 대량 동시 인증 시도 → total_success_count 업데이트 충돌 위험

- 해결: Redisson 분산 락 — 다중 서버 인스턴스 환경에서도 데이터 정합성 보장

- 인증 중복 방지: Redis SET 기반 멱등성 키로 동일 시도 재처리 차단

8. MVP 범위 및 개발 일정 (Phase 1)

Phase 1은 6주 집중 개발 기간 동안 구현하는 MVP 범위다. 핵심 비즈니스 로직(정산 엔진, 인증 피드)과 소셜 요소(프로필, 이모지 리액션)를 완성하고, 처음부터 반응형 웹으로 설계하여 추후 React Native 앱 전환이 수월하도록 기반을 마련한다. 실제 결제(출금·펌뱅킹 연동)는 Phase 2에서 구현하며, Phase 1에서는 토스페이먼츠 테스트용 샌드박스 SDK를 사용한다.

📱 반응형 웹 설계 원칙: 모바일 퍼스트로 와이어프레임을 작성하고, Tailwind CSS 반응형 유틸리티 클래스로 구현한다. 이 서비스의 핵심 사용 시나리오(아침 기상 직후 인증, 이동 중 피드 확인 등)가 모두 스마트폰 환경이기 때문이다. 추후 React Native 앱으로 전환 시 컴포넌트 구조와 비즈니스 로직을 최대한 재활용할 수 있도록 관심사 분리를 철저히 한다.

8-1. Phase 1 포함 기능

| 기능 | 우선순위 | 분류 | 담당 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회원가입 / 로그인 (JWT) | P0 (필수) | 핵심 | 백엔드 |
| 사용자 프로필 (프로필 사진·닉네임·상태메시지) | P0 (필수) | 소셜 | 백엔드 |
| 크루 방 생성 / 입장 (공개·비공개) | P0 (필수) | 핵심 | 백엔드 |
| 보증금 포인트 예치 / 환급 | P0 (필수) | 핵심 | 백엔드 |
| 미션 인증 피드 (사진 + 텍스트 업로드, S3) | P0 (필수) | 핵심 | 백엔드 |
| Exif 메타데이터 검증 | P0 (필수) | 핵심 | 백엔드 |
| 인증 피드 이모지 리액션 (자유 이모지 피커, 종류별 중복 허용·같은 이모지는 피드당 1회) | P0 (필수) | 소셜 | 백엔드+프론트 |
| 실시간 지분율 계산 / 대시보드 | P0 (필수) | 핵심 | 백엔드+프론트 |
| Spring Batch 정산 배치 | P0 (필수) | 핵심 | 백엔드 |
| 반응형 웹 (모바일 퍼스트, React Native 전환 고려 설계) | P0 (필수) | 프론트 | 프론트 |
| SSE 인앱 토스트 알림 + 정산 완료 이메일 | P1 (중요) | 알림 | 백엔드 |
| Redis 분산 락 (Redisson) | P1 (중요) | 핵심 | 백엔드 |
| AI 개인화 습관 분석 리포트 | P1 (중요) | AI | 백엔드 |
| AI 미션 추천 챗봇 (크루 생성 시 LLM 연동) | P1 (중요) | AI | 백엔드+프론트 |
| 포인트 충전 (토스페이먼츠 샌드박스 SDK) + EC2 배포 | P1 (중요) | 인프라 | 백엔드 |

8-2. 전체 개발 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 사전 준비 기간 | 5/11 ~ 5/15 (1주) | 서비스 기획 확정, 유저 시나리오, 경쟁사 분석, 기획서 완성, 요구사항 명세서 작성 |
| 집중 개발 — 설계 | 5/19 ~ 5/25 (1주) | 와이어프레임 (모바일 퍼스트), ERD 설계, API 명세서, 개발 환경 셋업, 토스페이먼츠 샌드박스 연동 셋업 |
| 집중 개발 — 기반 | 5/26 ~ 6/1 (1주) | 회원/JWT 인증, 프로필 API, 크루 방 생성·입장, 포인트 예치 API |
| 집중 개발 — 핵심① | 6/2 ~ 6/8 (1주) | 인증 피드 업로드(S3), Exif 검증, 이모지 리액션 API, 실시간 지분율 계산 API |
| 집중 개발 — 핵심② | 6/9 ~ 6/15 (1주) | Spring Batch 정산 엔진, Redisson 분산 락, Redis 캐싱 |
| 집중 개발 — 통합 | 6/16 ~ 6/22 (1주) | SSE 알림 연동, AI 챗봇·리포트 LLM API 연동, 프론트 연동, 실시간 대시보드, 예외 처리, 반응형 UI 점검 |
| QA · 테스트 | 6/23 ~ 6/26 (0.5주) | 정산 로직 단위 테스트, 부하 테스트, 동시성 검증, 버그 수정 |
| 마무리 · 발표 | 6/27 ~ 6/29 (0.5주) | AWS EC2 배포 안정화, CloudWatch 모니터링 설정, 발표 자료 준비, 최종 데모 리허설 |

9. Phase 2 기능 로드맵

Phase 1(MVP) 배포 후 실제 서비스를 운영하며 사용자 피드백을 바탕으로 기능을 확장한다. 단순한 기능 추가가 아니라 소셜 경험과 게이밍 요소를 강화하여 장기 리텐션을 높이는 것이 목표다.

| 섹션 | 기능 | 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- |
| 9-1 | 💳 실제 결제 / 포인트 인출 시스템 | 사업자 등록 후 토스페이먼츠 운영 키 전환 + 펌뱅킹 연동으로 실제 출금 지원 |
| 9-2 | 크루 채팅방 (WebSocket/STOMP) | 크루원 실시간 텍스트 소통 — 이탈률 방지 핵심 리텐션 장치 |
| 9-3 | 🏅 뱃지 & 칭호 시스템 | 연속 달성·완주 조건별 뱃지 획득 + 프로필 칭호 표시 |
| 9-4 | 🔥 스트릭 시각화 | GitHub 잔디처럼 미션 성공/실패 달력 히트맵으로 시각화 |
| 9-5 | 📊 미션 결과 화면 + 이미지 다운로드 | 정산 완료 후 순위·환급금 결과 카드 + SNS 공유용 이미지 저장 ※ 팀 협의에 따라 Phase 1 선반영 가능 |
| 9-6 | 미션 중도 참여 / 재참여 | 지분율 계산 방식 확장 후 미션 시작 후 합류 및 재참여 지원 |

9-1. 💳 실제 결제 / 포인트 인출 시스템

Phase 1(MVP)에서는 토스페이먼츠 테스트용 샌드박스 SDK로 충전 플로우만 시연한다. Phase 2에서는 실제 사용자 돈이 오가는 서비스로 전환하기 위해 아래 절차를 순서대로 진행한다.

Phase 2 전환 전 선행 조건

| 순서 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사업자 등록 | 개인사업자 또는 법인 등록 필수. 토스페이먼츠 운영 계정 및 실결제 심사는 사업자 등록번호 없이 진행 불가 |
| 2 | 토스페이먼츠 운영 계정 심사 | 토스페이먼츠 파트너 신청 → 서비스 심사 → 운영 키(시크릿 키) 발급. 심사 기간 약 1~2주 소요. 서비스 URL·개인정보처리방침·이용약관 필수 제출 |
| 3 | 전자금융업 등록 검토 | 포인트를 직접 충전·보관·환급하는 구조는 전자금융거래법상 선불전자지급수단 발행업에 해당할 수 있음. 법무/회계 전문가 자문을 통해 등록 의무 여부 확인 필요 |
| 4 | 펌뱅킹 파트너 계약 | 포인트 → 실제 계좌 출금(인출)을 위해 금융결제원 또는 토스페이먼츠 펌뱅킹 서비스 계약 필요. 가상계좌 발급 및 실시간 계좌이체 API 사용 포함 |

실제 결제 전환 구현 상세

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| SDK 키 전환 | Phase 1 샌드박스 키(test_ck_...) → Phase 2 운영 키(live_ck_...)로 교체. 환경변수 분리로 코드 변경 없이 전환 가능하도록 Phase 1 설계 단계부터 반영 |
| 포인트 충전 플로우 | 사용자 → 토스페이먼츠 결제창 → 결제 승인 → 서버 웹훅 수신 → 포인트 잔액 증가 → Point_History 기록. 결제 금액과 포인트 적립은 1:1 동일 비율 |
| 포인트 인출 플로우 | 사용자 출금 신청 → 본인 명의 계좌 등록(실명 인증) → 인출 가능 잔액 확인 → 펌뱅킹 API 호출로 계좌 이체 → Point_History 기록(WITHDRAWAL 타입). 1회 최소 출금액·1일 최대 출금 한도 정책 수립 필요 |
| 수수료 정책 | Phase 2 서비스 수익 모델: 환급금의 1~3% 수수료 차감 후 지급 (팀 내부 확정 필요). 수수료는 정산 배치에서 BigDecimal로 정밀 계산 후 별도 수익 계좌로 이체 |
| 환불 정책 | 미션 시작 전(모집 기간 중) 탈퇴 시 → 보증금 전액 환급. 미션 시작 후 탈퇴 시 → 탈퇴 시점까지 성공 횟수 기준 정산 후 지급 (기존 예외 처리 정책 동일 적용) |
| 개인정보 처리 | 계좌번호·예금주명은 암호화 저장 필수 (AES-256). 실명 인증은 토스페이먼츠 또는 Nice평가정보 본인인증 API 활용 |

⚠️ 법적 검토 필수: 포인트를 현금처럼 충전·보관·인출하는 구조는 전자금융거래법·전자상거래법 적용 범위에 해당할 수 있습니다. Phase 2 전환 전 반드시 법무 전문가 자문을 받고, 필요 시 금융당국에 선불전자지급수단 등록 절차를 밟아야 합니다.

9-2. 크루 채팅방 (WebSocket/STOMP)

Phase 1에서 크루원들이 서로 소통할 수 있는 창구는 인증 피드의 이모지 리액션뿐이다. 채팅방이 생기면 "오늘 다들 몇 시에 인증할 거야?", "나 오늘 힘들다 ㅠ" 같은 실시간 교류가 가능해져 크루 이탈률을 직접적으로 낮추는 핵심 리텐션 장치가 된다. @태그 기능은 특정 크루원을 지목해서 응원하거나 독려할 수 있어 동기부여 측면에서도 효과가 크다.

주요 기능

- 실시간 텍스트 채팅: WebSocket(STOMP) 기반 크루 전용 채팅방

- @태그 기능: @닉네임 입력 시 해당 크루원에게 강조 표시 및 인앱 알림 발송

- 메시지 히스토리: 입장 시 최근 N건 메시지 로드 (커서 기반 무한 스크롤 페이지네이션)

- 읽음 처리: 미확인 메시지 수 뱃지 표시

- 사진/동영상 첨부 없음 — 텍스트 전송만 지원 (인증 피드와 역할 명확히 분리)

채팅 메시지 저장 전략 (중요)

채팅 구현 시 초반 설계를 신중히 해야 한다. RDB(MySQL)에 모든 채팅 메시지를 저장하면 크루 수·메시지량 증가에 따라 부하가 심해질 수 있다. 아래 단계적 전략을 따른다.

| 단계 | 저장 방식 | 설계 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 초기 (Phase 2 출시) | MySQL 저장 | 커서 기반 페이지네이션을 처음부터 설계. LIMIT/OFFSET 방식은 데이터가 쌓일수록 느려지므로 created_at + id 기반 커서 방식으로 구현 |
| 트래픽 증가 시 | MongoDB 또는 Redis Pub/Sub 마이그레이션 검토 | 메시지 저장 레이어를 인터페이스로 추상화해두면 MySQL → MongoDB 전환 시 비즈니스 로직 수정 최소화. Redis Pub/Sub은 영속성이 없으므로 히스토리 저장은 별도 DB 필요 |

기술 구현 포인트

- STOMP 브로커 설정 + Spring WebSocket 서버 구성 (Simple Broker 또는 RabbitMQ 외부 브로커)

- 연결 끊김 재연결 처리: Heartbeat 설정, 클라이언트 측 자동 재연결 로직

- @태그 파싱: 메시지 저장 시 @닉네임 패턴 추출 → 대상 user_id 조회 → SSE 알림 이벤트 발행

- ChatMessage 엔티티: id (커서용), room_id, sender_id, content, created_at — 메시지 저장 레이어를 인터페이스로 추상화하여 저장소 교체 유연성 확보

9-3. 🏅 뱃지 & 칭호 시스템

미션 연속 성공 횟수, 크루 완주 횟수, 지분율 1위 달성 횟수 등 조건을 달성하면 뱃지가 생긴다. "7일 연속 성공 → 불꽃 수호자", "크루 3번 완주 → 루틴 마스터" 같은 식으로, Duolingo처럼 달성 순간의 성취감을 시각적으로 전달한다. 구현 비용이 낮고(조건 체크 로직 + 뱃지 테이블 추가) 프로필에 칭호로 표시되면 소셜 요소와도 자연스럽게 연결된다.

뱃지 조건 (예시 — 팀 내부 확정 필요)

| 카테고리 | 뱃지명 | 달성 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연속 달성 | 🔥 불꽃 수호자 | 7일 연속 인증 성공 | 연속이 끊기면 다시 카운트 시작 |
| 연속 달성 | 💎 다이아 루틴러 | 30일 연속 인증 성공 | 상위 버전 뱃지 |
| 완주 | 🏆 첫 완주 | 크루 미션 최초 완주 | 1회성 달성 기념 뱃지 |
| 완주 | 👑 루틴 마스터 | 크루 미션 3회 완주 | 누적 완주 횟수 기준 |
| 지분율 | 🥇 지분왕 | 크루 미션 지분율 1위 완주 | 정산 배치 결과 기준 |
| 소셜 | 👏 응원단장 | 이모지 리액션 누적 50회 이상 | FeedReaction 테이블 집계 |

기술 구현 포인트

- 뱃지 조건 체크는 Spring Batch 정산 배치 실행 시점에 함께 처리 — 별도 스케줄러 없이 정산과 묶어서 실행, 실시간 부하 없음

- User_Badge 테이블: user_id, badge_type, earned_at — 이벤트 발생 시점에 즉시 기록, 소급 계산 없는 구조

- 칭호 선택: 보유 뱃지 중 사용자가 직접 1개를 골라 프로필에 표시 → 크루 피드·채팅방에서 닉네임 옆에 노출

- 뱃지 획득 시 SSE 인앱 토스트 알림 발송: "🔥 불꽃 수호자 뱃지를 획득했습니다!"

9-4. 🔥 연속 달성 스트릭 (Streak) 시각화

GitHub 잔디처럼 달력에 성공/실패를 시각화하면 "오늘 끊기면 아깝다"는 심리를 자극한다. Duolingo나 운동 앱들이 이 요소 하나로 리텐션을 크게 높이는데, 갓세이빙에서는 지분율 상승과도 연결되니까 동기부여가 두 배가 된다.

주요 기능

- 크루 상세 페이지 내 개인 스트릭 달력 표시 — 해당 크루에서 나의 인증 히스토리를 날짜별 히트맵으로 시각화

- 마이페이지: 참여 중인 크루별 연속 달성 현황을 카드 요약으로 표시 (예: "갓생 6시 기상 크루 — 현재 12일 연속 🔥")

- 색상 단계: 미션일 아님(회색) / 실패(빨강) / 성공(초록 — 연속 일수에 따라 진해짐)

- 연속 달성 수 카운터: "현재 N일 연속 성공 🔥" 뱃지 크루 상세 상단에 표시

기술 구현 포인트

- MissionLog 테이블 날짜별 is_success 집계 쿼리로 데이터 구성 — 추가 테이블 없이 기존 엔티티 활용

- 프론트엔드: 히트맵 캘린더 컴포넌트 (React 커스텀 구현 또는 react-calendar-heatmap 등 오픈소스 활용)

- 성능: 조회 시 Redis 캐싱 적용 (key: streak:{userId}:{roomId}, TTL: 자정 기준 갱신) — 반복 쿼리 최소화

- 뱃지 시스템 연동: 연속 달성 N일 조건 충족 시 뱃지 자동 트리거

9-5. 📊 미션 결과 화면 + 이미지 다운로드

미션이 끝났을 때 단순히 환급금만 지급하는 것이 아니라 "이번 크루에서 A님이 1위로 완주했습니다 🏆" 결과 화면을 보여준다. 크루 내 최종 순위, 나의 지분율, 내가 가져간 금액 등을 카드 형태로 예쁘게 보여주면 공유 욕구가 생기고 자연스러운 바이럴로 연결된다. 결과 카드를 이미지로 다운로드하면 인스타그램 공유용으로도 바로 활용할 수 있다.

🔄 Phase 조정 검토 중: 미션 결과 화면 및 이미지 다운로드 기능은 서버 측 추가 공수가 크지 않고 사용자 경험 및 발표 데모 임팩트가 크기 때문에, 팀 내부 일정 협의에 따라 Phase 1(MVP)에 선반영될 가능성이 있다. 정산 배치 완료 시 이미 모든 데이터가 산출되어 결과 조회 API 1개와 프론트 화면 구현만으로 완성 가능하다.

결과 카드 구성

| 카드 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 헤더 | 크루명 + 미션 기간 + "미션 완료 🏆" 타이틀 |
| 전체 순위표 | 1위~N위 크루원 닉네임 / 최종 지분율(%) / 환급금 — 순위별 색상 강조 (금·은·동) |
| 나의 결과 카드 | 나의 최종 순위 / 지분율 / 환급금 / AI 습관 분석 한 줄 요약 — 크게 강조 표시 |
| 공유 버튼 | "이미지로 저장" 버튼 → html2canvas로 결과 카드 DOM을 PNG로 변환 후 다운로드. 파일명: godsaving_result_{크루명}_{날짜}.png |
| 재도전 버튼 | "같은 크루로 다시 시작하기" — 크루원 재모집 원클릭 지원. 기존 크루원들에게 재참여 알림 발송 |

기술 구현 포인트

- 백엔드 추가 공수 없음 — 정산 배치 완료 시 이미 모든 데이터 산출. 결과 조회 API 1개 추가면 충분

- 프론트엔드: html2canvas 라이브러리로 결과 카드 DOM을 PNG로 변환하여 다운로드. 서버 렌더링 불필요

- 카드 UI: 모바일 공유 최적 비율(1:1 또는 9:16)로 설계 — 인스타그램 스토리 사이즈 기준

- 진입점: 정산 완료 이메일 + SSE 알림에 "결과 보기" 딥링크 포함 → 자연스러운 재방문 유도

9-6. 미션 중도 참여 / 재참여

MVP(Phase 1)에서 제외된 기능으로, 미션 시작 후 새로운 크루원이 합류하거나 탈퇴 후 재참여하는 케이스를 지원한다. 지분율 계산의 분모 기준이 달라지기 때문에 설계 복잡성이 높아 별도 검토 후 구현한다.

중도 참여

- 합류 시점 이후 남은 미션 기간에 대해서만 목표 횟수를 산정 — 기존 크루원과 동일한 지분율 공식 적용 가능하도록 분모 기준 조정 필요

- 합류 시점에 보증금 예치 (남은 기간 비례 금액 또는 전액 — 팀 내부 정책 확정 필요)

- 합류 이전 기간의 미션은 '미참여'로 집계 — 실패가 아닌 분모 제외 처리

재참여

- 탈퇴 전 성공 횟수를 합산하는 방식 또는 재참여 시점을 새 기준으로 삼는 방식 중 선택 (팀 내부 확정 필요)

- 재참여 시 보증금 재예치 필요 — 탈퇴 시점 이후 잔여 기간 비례 설계

- 탈퇴 후 재참여 시 기존 크루원들과의 지분율 형평성 검토 필수

기술 구현 포인트

- MissionRoom에 참여 허용 정책 컬럼 추가 (allow_mid_join: boolean) — 방장이 생성 시 설정

- Participant 엔티티에 join_date 컬럼 추가 → 지분율 계산 시 참여 시점 기준 목표 횟수 재산정

- 분모 계산 로직 변경: 기존 '전체 크루 목표 합산' → '크루원별 실제 참여 가능 횟수 합산'으로 확장

10. 백엔드 아키텍처

10-1. 역할 분담 — 풀스택 혼합 (Backend-first)

팀원 전원이 백엔드 개발자로 구성되며, 핵심 서버 로직은 전원이 함께 맡는다. 프론트엔드는 LLM(AI 코드 생성)을 적극 활용하여 도메인별로 분산 구현하며, 백엔드 역량 강화에 집중한다. 반응형 웹은 설계 단계부터 모바일 퍼스트로 진행한다.

| 파트 | 인원 | 백엔드 담당 영역 | 프론트 담당 영역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아키텍처 · 정산 | 1명 | 전체 아키텍처 설계, DB ERD, 정산 엔진 (BigDecimal), Spring Batch, AWS EC2 인프라 설계 | 어드민 대시보드, 정산 결과 페이지, 랜딩/홈 화면 |
| 인증 · 보안 | 1명 | JWT 인증, Spring Security, Exif 검증, S3 업로드 API, 프로필 API | 회원가입·로그인·마이페이지, 프로필 설정, 이미지 업로드·인증 화면 |
| 크루 · 미션 · 피드 | 1명 | 크루 방 CRUD, 미션 인증 피드 API, 이모지 리액션 API, 알림 시스템, AI 미션 추천 챗봇 API | 크루 목록·검색·상세, 인증 피드 UI, 이모지 리액션 UI, AI 챗봇 UI |
| 지분 · 포인트 | 1명 | 실시간 지분율 계산, Redis 캐싱, 포인트 API, Point_History, AI 습관 분석 리포트 API | 실시간 지분율 차트·대시보드, 포인트 충전·내역 UI, AI 리포트 화면 |
| 인프라 · DevOps | 1명 | AWS EC2 설정·관리, Docker 컨테이너 운영, GitHub Actions CI/CD, Nginx 리버스 프록시, CloudWatch 모니터링, 장애 대응 Runbook | CloudWatch 대시보드 화면, 배포 상태 모니터링 UI |

📌 역할 분담 원칙: 각자의 도메인 백엔드 API를 우선 완성한 뒤, LLM 활용으로 담당 화면을 구현한다. 각 도메인 화면은 독립적으로 개발 가능하도록 설계하여 병렬 진행을 보장한다. 정산 엔진·배치·DB 설계 등 핵심 공통 로직은 전원이 함께 설계한다.

10-2. 협업 방식 (Git 전략)

- 브랜치 전략: main / develop / feature/{#이슈번호}-{기능명}

- PR 머지: 최소 1명 코드 리뷰 승인 후 Squash Merge

- 커밋 컨벤션: feat / fix / refactor / docs / test / chore

- 이슈 트래킹: GitHub Issues + Milestone으로 스프린트 관리

10-3. 시스템 설계

- RESTful API: 프론트엔드(React)와 완전 분리된 독립적 서버 아키텍처

- 반응형 웹: 모바일 퍼스트 설계 — Tailwind CSS 반응형 유틸리티 클래스 기반, 모바일 → 태블릿 → 데스크탑 순 브레이크포인트

- 인프라: AWS EC2 기반 배포, Docker 컨테이너화, Nginx 리버스 프록시, AWS CloudWatch 모니터링

- CI/CD: GitHub Actions 자동 빌드·테스트·배포 파이프라인

10-4. 데이터 저장소 전략

| 저장소 | 용도 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 8.0 (AWS RDS) | 사용자 정보, 미션 이력, 인증 피드, 리액션, 정산 데이터 | ACID 트랜잭션, 데이터 정합성 최우선. AWS RDS 관리형 서비스로 자동 백업·패치·가용성 확보 |
| Redis | 실시간 지분율 랭킹, 분산 락, 인증 시각 캐싱, 스트릭 캐싱(Phase 2) | 초저지연 읽기/쓰기, 분산 락(Redisson) 지원 |
| AWS S3 | 미션 인증 피드 이미지, 프로필 사진 저장 | 대용량 바이너리 파일 비용 효율적 저장 |

10-5. 주요 엔티티 설계

| 엔티티 | 핵심 컬럼 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| User | profile_image_url, nickname, status_message, created_at | 프로필 정보 포함 |
| MissionRoom | total_deposit_amount, total_success_count, status, min_participants | 방 상태: RECRUITING / ACTIVE / CLOSED |
| Participant | deposited_amount, current_share_ratio, avg_auth_time, success_count | 지분율 실시간 업데이트 |
| MissionLog | server_time, photo_time (Exif), caption, is_success, participant_id | 인증 피드 텍스트(caption) 포함, Exif 교차 검증 결과 저장 |
| FeedReaction | mission_log_id, user_id, emoji_type, created_at | 이모지 리액션. (mission_log_id, user_id, emoji_type) Unique 제약 |
| Point_History | user_id, amount, type, balance_after, created_at | 이중 장부 Audit 역할 |
| Mission_Room_Stat | daily_success_count, total_success_count (역정규화) | 조회 성능 최적화용 비정규화 테이블 |

11. 핵심 기술적 챌린지

① 정밀 정산 엔진

| Challenge | 금융 데이터 처리 시 발생하는 소수점 오차 및 원 단위 잔액 처리 이슈 |
| --- | --- |
| Solution | BigDecimal로 정밀도 확보, 동점자 시 성공 횟수 최다 → 랜덤 추출 순 우선순위로 잔액 배분 |
| 기대 효과 | 단 1원의 오차도 발생하지 않는 금융 수준의 정산 신뢰성 확보 |

② 대규모 배치 처리

| Challenge | 미션 종료 시 대량 로그 분석 및 포인트 입금 과정에서의 서버 부하 및 타임아웃 |
| --- | --- |
| Solution | Spring Batch Chunk 단위 처리 + Paging Item Reader로 메모리 효율 극대화, 멀티 스레드 병렬 처리 |
| 기대 효과 | 수천 건 동시 정산 시에도 OOM 없는 안정적 배치 처리 |

③ 동시성 제어와 분산 락

| Challenge | 인증 마감 직전 대량 동시 인증 시도 → total_success_count 업데이트 충돌 (Race Condition) |
| --- | --- |
| Solution | Redisson 라이브러리 기반 분산 락 구현 → 다중 서버 인스턴스 환경에서도 데이터 정합성 보장 |
| 기대 효과 | 수평 확장(Scale-out) 환경에서도 정확한 성공 횟수 집계 |

④ 데이터 검증 및 보안 (Anti-cheat)

| Challenge | 과거 사진이나 조작된 이미지로 인증을 시도하는 부정행위 |
| --- | --- |
| Solution | 서버 단 Exif 데이터 직접 파싱 → 실제 촬영 시각 추출 → 서버 수신 시간과 교차 검증 |
| 기대 효과 | 클라이언트 조작 불가, 서버 사이드 검증으로 신뢰성 확보 |

⑤ AI 미션 추천 챗봇

| Challenge | LLM 응답을 구조화된 JSON으로 받아 방 생성 폼에 자동 반영, 멀티턴 대화로 수정 요청 처리 |
| --- | --- |
| Solution | System Prompt에 JSON 스키마 명시 → {title, authMethod, durationDays, depositAmount} 구조로만 응답 → 프론트 파싱 후 폼 자동 채움. 대화 히스토리 세션 유지로 멀티턴 수정 지원 |
| 기대 효과 | 방 생성 진입 장벽 낮춤 + UX 흐름에 자연스럽게 녹아든 AI 연동 경험 확보 |

⑥ AI 개인화 습관 분석 리포트

| Challenge | 미션 종료 후 단순 환급금 숫자만 전달하는 것은 재참여 동기 부여에 한계. 행동 패턴 데이터를 자연어 인사이트로 가공하는 로직 필요 |
| --- | --- |
| Solution | Spring Batch 정산 완료 후 MissionLog에서 요일별 성공률·평균 인증 시각·지분율 순위 변화 수치 추출 → LLM 프롬프트 주입 → 자연어 리포트 생성 → habit_report 테이블 저장. Batch 시 1회 생성으로 API 비용 최소화 |
| 기대 효과 | "다음 챌린지 제안"까지 이어지는 사용자 리텐션 루프 완성. AI 챗봇(입장)과 AI 리포트(퇴장)가 맞물리는 완결된 AI 경험 스토리 확보 |

12. 최종 기술 스택

| 분류 | 기술 | 버전/비고 |
| --- | --- | --- |
| Language | Java | 17 (LTS) |
| Framework | Spring Boot | 3.2.x |
| ORM | JPA (Hibernate) + QueryDSL | 복잡한 동적 쿼리 및 통계 최적화 |
| Batch | Spring Batch | 5.x (Chunk 처리, 멀티 스레드) |
| RDB | MySQL 8.0 (AWS RDS) | 관리형 RDS — 자동 백업, Multi-AZ 옵션, 패치 관리 |
| Cache / Lock | Redis + Redisson | 분산 락, 랭킹 캐싱, 스트릭 캐싱(Phase 2) |
| Storage | AWS S3 | 인증 피드 이미지, 프로필 사진 저장 |
| Test | JUnit5 + AssertJ | 정산 로직 커버리지 80%+ 목표 |
| DevOps | AWS EC2 + Docker + GitHub Actions | EC2 위에 Docker 컨테이너 배포, GitHub Actions CI/CD 자동화, CloudWatch 모니터링 |
| API Docs | Swagger (SpringDoc OpenAPI) | 프론트엔드 협업용 |
| Frontend | React + Axios + Tailwind CSS | 모바일 퍼스트 반응형 웹. 차트: Recharts 또는 Chart.js |
| Notification | Spring SseEmitter + JavaMailSender | 인앱 토스트(SSE) + 정산 완료 이메일 |
| Payment | 토스페이먼츠 SDK (샌드박스) | Phase 1: 테스트용 샌드박스 SDK로 전체 결제 플로우 시연. Phase 2: 사업자 등록 후 운영 키로 전환 + 포인트 출금(펌뱅킹) 구현 |
| AI / LLM | Claude API (claude-sonnet) | 챗봇: 멀티턴 JSON 응답으로 방 생성 폼 자동 채움. 리포트: Batch 정산 후 1회 생성·DB 저장 |
| Infra | AWS EC2 + AWS RDS + CloudWatch | EC2 t3.medium, RDS(MySQL 8.0), CPU·메모리 알람, Batch 성공/실패 알람, 로그 수집 |
| Phase 2 예정 | WebSocket (STOMP) + MongoDB 검토 | 크루 채팅방. 트래픽 증가 시 메시지 저장소 MySQL → MongoDB 마이그레이션 경로 확보 |

13. 시장 차별성 및 기대 효과

13-1. 경쟁 서비스 대비 차별점

| 구분 | 일반 습관 앱 | 챌린저스/챌린지 앱 | 갓세이빙 (본 서비스) |
| --- | --- | --- | --- |
| 보상 방식 | 뱃지·포인트 (비금전적) | 실패 시 벌금 차감 | 지분율 기반 차등 환급 (정밀 정산) |
| 타인과의 관계 | 무관 (개인 트래킹) | 공동 실패 시 균등 차감 | 타인 실패 = 나의 수익 증가 |
| 소셜 요소 | 없음 | 최소 수준 | 인증 피드 + 이모지 리액션 + 프로필 (Phase 2: 채팅) |
| 동기부여 요소 | 자기 의지 | 벌금 회피 심리 | 금전적 이익 + 경쟁 심리 + 소셜 응원 |
| 투명성 | 불투명 | 중간 수준 | BigDecimal 정산, 이중 장부 완전 투명 |

13-2. 기대 효과

실무 수준 기술 스택 경험

BigDecimal 정밀 정산 엔진, Spring Batch 대용량 처리, Redisson 분산 락, Redis 캐싱, Exif 검증을 실제 서비스 맥락에서 End-to-End로 구현한다. 면접관이 "이 기술을 왜 썼나요?"라고 물었을 때 비즈니스 요구사항과 연결해서 답할 수 있는 경험이 생긴다.

돈이 오가는 도메인 경험

포인트 예치·환급·정산이라는 금융 성격의 로직을 다룬다. 데이터 무결성, 트랜잭션 설계, 동시성 이슈를 직접 부딪혀가며 풀어낸 경험은 핀테크·커머스·플랫폼 기업 백엔드 직군 지원 시 강력한 어필 포인트가 된다.

설계부터 배포까지 전 과정 소유

ERD 설계 → API 개발 → 테스트 → Docker 배포까지 본인이 맡은 도메인을 처음부터 끝까지 책임진다. 팀 프로젝트임에도 "이 부분은 내가 직접 설계하고 구현했다"고 명확히 말할 수 있는 구조다.

발표 임팩트

'지분율 실시간 변동 + 정밀 정산 + 인증 피드 소셜 경험'이라는 명확한 기술 스토리로 심사위원 인상에 남는 발표가 가능하다. 서비스 아이디어 자체가 기술 챌린지를 자연스럽게 설명하는 구조라 기술 면접 대화로도 바로 연결된다.