🤝VS🪙 
Dondok (돈독)

함께 채우는 성실함의 가치, 지분 기반 습관 형성 플랫폼

"당신의 성실함을 지분으로 증명하세요."

| 문서 유형 | 프로젝트 기획서 ¦ AIBE5 최종 프로젝트 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | Dondok (돈독) |
| 팀 구성 | 5명 (백엔드 개발자 5명, 풀스택 혼합 방식) |
| 사전 준비 기간 | 5월 11일 ~ 5월 18일 (1주, 기획 집중) |
| 집중 개발 기간 | 5월 19일 ~ 6월 26일 (6주, 9 to 6 풀타임) |
| 전체 기간 | 사전 준비 포함 총 약 7주 (Phase 1) |
| 협업 도구 | GitHub, Notion, Slack, Discord |
| 관련 문서 | Dondok_요구사항명세서_v0.9 Dondok_알림명세_v2.2.2.xlsx 기술 스택 문서: https://www.notion.so/Dondok_Tech-Stack-367cfaef4eb8806d8cdaf16178d6cf99 |

# 목차

1. 서비스 정의 및 핵심 가치

2. 서비스 핵심 프로세스

3. 미션 인증 피드 상세

4. 알림 시스템

5. 예외 처리 및 엣지 케이스

6. 사용자 시나리오

7. 포인트 시스템 상세

8. 핵심 비즈니스 로직

9. 방장 권한 및 운영 정책

10. MVP 범위 및 개발 일정 (Phase 1)

11. Phase 2 기능 로드맵

12. 백엔드 아키텍처

13. 핵심 기술적 챌린지

14. 최종 기술 스택

15. 시장 차별성 및 기대 효과

# 1. 서비스 정의 및 핵심 가치

## 1-1. 서비스 탄생 배경

"작심삼일이 반복될 때, 우리에게 필요한 건 의지가 아니라 구조였다."

함께 시작한 새벽 6시 기상 챌린지에서 끝까지 완주한 사람들을 지켜보며 한 가지 사실을 깨달았다. 그들을 버티게 한 힘은 강한 의지력이 아니라, 서로의 존재와 작은 보상이 만들어낸 구조였다는 점이다. Dondok은 바로 그 지점에서 출발한다.

기존 습관 앱은 배지나 포인트를 주더라도 실제 행동을 오래 붙잡아 두기에는 힘이 약하다. 챌린지형 서비스는 벌금 중심인 경우가 많아, 사용자는 성실함을 쌓는 대신 실패를 피하는 데만 집중하게 된다. 챌린저스처럼 팀 단위로 참여하더라도 결국 개인의 달성률(85% / 100%)만이 환급에 영향을 미치기 때문에, 크루원 간 연대감이나 건강한 경쟁 요소가 발생하기 어렵다.

Dondok은 이 문제를 다르게 푼다. 사용자는 크루를 만들거나 참여하고, 보증금을 걸고, 정해진 규칙에 따라 사진으로 미션을 인증한다. 미션이 끝나면 각자의 성공 횟수로 지분율을 계산하고, 그 비율만큼 환급금을 나눈다. 보증금은 운영사가 아닌 크루 내부에서 순환되며, 끝까지 함께한 참여자들에게 되돌아간다. 내가 80%만 달성했더라도 다른 크루원보다 더 성실했다면 더 높은 환급금을 받을 수 있다. 성실함이 숫자로 보이고, 그 숫자가 실제 보상으로 이어지는 구조 — Dondok이 만들고자 하는 세계다.

## 1-2. 플랫폼 개요

Dondok은 남의 실패를 벌주는 서비스가 아니라, 각자가 약속을 얼마나 꾸준히 지켰는지에 따라 공동 보증금을 투명하고 공정하게 다시 배분받는 상호 책임형 습관 계약 플랫폼이다. 서비스명 Dondok(돈독)은 중의적인 의미를 담고 있다. 크루원들과 '돈독한 관계'를 쌓으며 함께 상생한다는 뜻과, 돈에 '독기(독)'를 품고 성실하게 인증해 내 돈을 지킨다는 두 가지 의미가 겹친다. 이름 자체가 이 서비스의 핵심 가치 — 연대와 성실함 — 를 압축하고 있다.

Dondok은 '보증금 예치 + 지분율 기반 정산'을 두 축으로 하는 습관 형성 SaaS 플랫폼이다. 사용자는 루틴(예: 새벽 6시 기상, 운동 30분)을 테마로 크루(최소 2명, 최대 15명)를 구성하고, 서로 보증금을 걸고 미션을 수행한다.

미션 인증은 사진과 간단한 텍스트를 함께 올리는 인스타그램식 피드 방식으로 이루어진다. Exif 메타데이터 1차 자동 검증으로 부정행위를 1차 차단하고, 방장이 최종 승인하는 신뢰 기반 2단계 검증 구조를 채택한다. 크루원들은 각 인증 피드에 이모지 리액션으로 서로 응원할 수 있다. 미션이 끝나면 누적 성공 횟수 기반으로 지분율을 산출하고, 참여도에 비례하여 환급금을 자동 지급한다.

| 슬로건 | 사이는 돈독하게 지갑은 두둑하게 |
| --- | --- |
|  | 함께 채우는 성실함의 가치 |
| 타겟 | 성실한 습관을 수익으로 전환하여 일상의 가치를 높이고자 하는 2060 전 세대 |
| 서비스 유형 | 지분 기반 보증금 환급형 습관 형성 SaaS |
| 핵심 차별점 | 단순 벌금제가 아닌 실시간 지분 변동 정산 로직 — 참여도가 곧 수익률이 되는 구조 |

## 1-3. 핵심 가치 3원칙

| 가치 | 설명 | 기술적 구현 |
| --- | --- | --- |
| 공정성 (Fairness) | 단순 벌금이 아닌 미션 참여도에 따른 정밀 지분 정산 | 지분율 Decimal(10, 6) RoundingMode.FLOOR, 환급금 BIGINT |
| 투명성 (Transparency) | 소수점 오차 없는 데이터 무결성 보장 | 이중 장부(Point_History Audit), 실시간 대시보드 |
| 상생 (Symbiosis) | 함께 완주한 크루원이 모두 이익을 나누는 구조, 꾸준한 참여가 서로에게 동기가 됨 | 웹 푸시(FCM) 인앱 토스트 알림 + 정산 완료 이메일 알림 |

# 2. 서비스 핵심 프로세스

## ① 크루 모집 및 입장

- 방장 운영 원칙: 크루 생성 전 방장이 크루 운영 가이드 항목을 하나씩 직접 체크 후 동의해야 다음 단계(AI 크루 생성 도우미 → 크루 설정 폼)로 진행 가능.

- 크루 만들기: 방장이 크루명, 카테고리(7종. 필수 선택), 인증 주기(매일, 정해진 요일), 일일 인증·정산 타입, 보증금,미션 시작일·종료일(최소 7일 ~ 최대 90일), 인원(최소~최대 ※ 최소 2명, 최대 15명), 크루 소개 작성 (크루 생성 시 필수)

- AI 크루 생성 도우미: "어떤 습관을 만들고 싶으세요?"에 답하면 미션 제목, 인증 주기, 일일 인증·정산 타입, 보증금을 자동 추천하여 크루 설정 폼에 채워줌. 미션 기간은 별도 추천. 미션 시작일·종료일, 인원, 공지는 직접 입력.

- 공개 모집: 카테고리(기상·독서·운동·공부·식단·마음·건강 중 필수 선택) 및 상태 필터(모집중·진행중·종료됨)로 크루 탐색 가능. 키워드 검색 병행 지원.

- 입장 신청: 사용자는 크루에 입장 신청 시 보증금을 예치한다. 방장 승인 전까지 신청 철회가 가능하며, 철회 시 예치금이 즉시 환급된다.

- 입장 승인: 방장이 신청자를 검토 후 승인 (승인/거절 후 변경 불가). 승인 후 예치금이 Lock 처리된다.

- 입장 거절: 방장이 거절 시 예치금이 즉시 환급된다.

- 미검토 자동 거절: 미션 시작일까지 방장이 승인/거절을 하지 않은 신청은 자동으로 거절 처리되며 예치금이 즉시 환급된다.

- 미션 시작 조건: 미션 시작일 전날까지 최소 인원 충족 시 미션 시작일에 자동 시작

- 일일 인증·정산 타입: 크루 생성 시 방장이 3가지 타입 중 선택, 미션 시작 후 변경 불가

| 타입 | 인증 마감 | 일일 정산 |
| --- | --- | --- |
| A: 아침형 | 09:00 | 12:00 |
| B: 표준형 | 21:00 | 00:00 |
| C: 올빼미형 | 23:59 | 익일 12:00 |

- 공지 작성: 방장은 미션 진행 중 공지 작성 가능. 공지에는 이모지 리액션 및 댓글 작성 가능 (인증 피드는 이모지 리액션만 가능)

## ② 미션 수행 및 인증

- 인증 방식: 정해진 인증 시간 내 사진 1장 + 간단한 텍스트(한 줄 소감 등)를 함께 업로드

- 피드 형태: 크루 내 인증 피드로 게시 — 크루원 전체가 오늘의 인증 현황을 실시간으로 확인

- 인증 검증: Exif 메타데이터 1차 자동 검증 + 방장 최종 승인의 신뢰 기반 2단계 구조. 방장 미검토 시 임시 반영, 유예기간(72시간) 내 수정 가능. (상세 내용은 3-5. 검증 로직 참조)

- 이모지 리액션: OS 기본 이모지 피커로 원하는 이모지를 자유롭게 달 수 있음. 본인 피드에도 리액션 가능. 댓글 기능 없음

- 데일리 대시보드: 크루 전체 실시간 지분율(%) 차트 + 실시간 순위 + 나의 예상 환급금 표시

※ 인증 관련 알림 (방장 검증 대기 알림, 일일 결과 알림)은 4. 알림 시스템 참조

⚠️ MVP 제약사항: 미션 중도 참여, 중도 탈퇴 및 미션 재참여는 Phase 1에서 구현하지 않습니다. 지분율 및 정산 계산의 복잡성으로 인해 Phase 2에서 지원 예정입니다.

## ③ 정산 및 환급

- 최종 정산 및 환급 시점: 마지막 인증 주기의 일일 정산이 완료된 시점으로부터 24시간 후 자동 진행

- 지분율 산출: 나의 누적 성공 횟수 ÷ 크루 전체 누적 성공 횟수 합계

- 환급금 계산: 총 예치 보증금 × 지분율 (BigDecimal, RoundingMode.FLOOR 적용)

- 잔액 처리: 절사 후 남은 1~14원은 방장에게 귀속

💡 핵심 인사이트: '내가 100% 성공 중이어도, 팀원이 실패하면 분모가 작아져 내 지분율과 환급금이 실시간으로 자동 상승'하는 구조. 성실함에 직접적인 금전적 보상이 연결되는 선순환 메커니즘.

# 3. 미션 인증 피드 상세

## 3-1. 인증 피드 개요

미션 인증은 단순한 체크인이 아니라 크루원들과 함께 공유하는 일상의 기록이다. 사진과 짧은 텍스트를 함께 올리는 인스타그램식 피드 구조로, 크루 내에서 서로의 오늘 인증을 실시간으로 확인하고 이모지로 응원할 수 있다.

## 3-2. 인증 업로드 흐름

| 단계 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사진 촬영 / 선택 | 카메라로 직접 촬영하거나 갤러리에서 선택. Exif 메타데이터가 포함된 원본 파일 그대로 서버로 전송 (편집 앱 경유 시 Exif 소실 → 방장 검토 대상) |
| 2 | 텍스트 입력 | 한 줄 소감, 오늘의 다짐 등 간단한 내용 입력 (최소 5자 ~ 최대 100자). 선택이 아닌 필수 입력 — 단순 사진 도배 방지 |
| 3 | 피드 게시 | 업로드 즉시 크루 인증 피드에 게시. 검증 결과와 무관하게 크루원 전체가 실시간으로 확인 가능 |
| 4 | 서버 검증 | ①Exif 추출 & 검증: Exif 있는 이미지는 촬영 날짜·시각만 (exif_taken_at) 최소 정보로 추출 → 인증 마감 시각(A타입 09:00 / B타입 21:00 / C타입 23:59) 및 당일 촬영 여부 대조 → 1차 성공/실패 판정. Exif 없는 이미지는 1차 검증 생략. ②이미지 해시 산출: 정제 직전 원본 바이트 기준 SHA-256 해시 계산 → 같은 크루 내 기존 인증 이미지 해시와 대조해 중복 시 1차 실패 처리 (EXIF 시각 조작 보완책). ③메타데이터 제거 & 정제본 저장: JPG 재인코딩 과정에서 EXIF/GPS 등 모든 메타데이터 제거 → 정제본만 S3 업로드. 원본 이미지는 서버에 저장하지 않고 즉시 폐기 (개인정보 보호). ④피드 표시: 1차 결과 뱃지(성공/실패)를 피드에 표시 |
| 5 | 방장 최종 검증 | 일일 정산 전까지 방장이 크루원 전체 인증 이미지 검토 후 최종 승인/반려. 상세 정책은 3-5. 인증 검증 로직 참조 |

## 3-3. 인증 피드 UI 구성

| UI 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로필 영역 | 인증한 크루원의 프로필 사진 + 닉네임 + 인증 시각 표시 |
| 인증 사진 | 업로드한 사진을 피드 카드 형태로 표시. 메타데이터(EXIF/GPS)가 제거된 정제 이미지만 S3에 저장 — 원본은 서버에서 즉시 폐기 |
| 텍스트 | 함께 입력한 한 줄 소감 / 오늘의 다짐 텍스트 표시 |
| 이모지 리액션 | OS 기본 이모지 피커로 원하는 이모지 자유롭게 달기 가능. 이모지별 집계 수 표시. 댓글 기능 없음 |
| 인증 뱃지 | 3종 상태 뱃지로 인증 상태 표시 + 해당 크루원의 현재 지분율(%) 함께 표시. ①검토중: 업로드 직후, 방장이 아직 검토하지 않은 상태. ②미션 성공 / 미션 실패: 방장 검토 완료 시 또는 일일 정산 시점에 방장 미검토 시 임시 승인/기각 결과로 즉시 전환. 이후 3일 유예기간 내 방장이 다시 검토하면 결과가 실시간으로 갱신됨 |

## 3-4. 이모지 리액션 상세

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리액션 종류 | OS 기본 이모지 피커 전체 사용 가능 (Windows: Win+. / Mac: Cmd+Ctrl+Space). 종류 제한 없음 |
| 중복 허용 정책 | 같은 사람이 여러 종류의 이모지를 모두 달 수 있음. 단 동일 이모지는 피드당 1회만 허용. 재클릭 시 취소(토글) |
| 자기 인증 리액션 | 본인 인증 피드에도 리액션 가능 (스스로 동기부여) |
| 미인증 피드 | 당일 인증 미완료 크루원은 피드 없음. 빈 슬롯에 "아직 인증 전" 표시 |
| 알림 | 내 인증 피드에 리액션이 달리면 인앱 토스트 알림 발송 ("A님이 내 인증에 🔥 리액션을 달았습니다") |

## 3-5. 인증 검증 로직

1단계 — Exif 자동 검증 (업로드 즉시 / Exif 있는 이미지에 한함)

| 검증 항목 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| 촬영 날짜 불일치 | Exif 촬영 날짜가 당일이 아닌 경우 → 1차 실패 처리 |
| 촬영 시각 불일치 | Exif 촬영 시각이 인증 마감 시각(A타입 09:00 / B타입 21:00 / C타입 23:59)을 초과한 경우 → 1차 실패 처리 |

2단계 — 방장 최종 검증 (일일 정산 전까지)

| 구분 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| Exif 있는 이미지 | 방장이 1차 결과를 검토 후 최종 승인/반려. 1차 실패 건도 방장이 성공으로 변경 가능. 일일 정산 시각 전까지 재수정 가능 |
| Exif 없는 이미지 | Exif 검증 생략, 방장이 이미지 직접 검토 후 최종 판단. 일일 정산 시각 전까지 재수정 가능 |
| 방장 본인 인증 | 본인이 직접 검증. 미업로드 시 자동 실패 처리 |
| 방장 미검토 시 | Exif 있는 이미지: 1차 자동 검증을 통과한 경우에만 임시 승인 (1차 실패는 그대로 실패). Exif 없는 이미지: 이미지 업로드된 경우 임시 승인 (미업로드 시 실패) |
| 방장 검증 유예기간 | 임시 승인 반영 후 72시간 이내 방장이 검토 가능. 초과 시 임시 반영 결과 최종 확정 |
| 종료 구간 예외 | 미션 종료일로부터 역산하여 마지막 3일(종료일 포함)은 유예기간 없이 즉시 확정 |

같은 크루원이 같은 날 성공 인증 로그가 여러 개인 경우, 가장 이른 created_at 기준으로 대표 성공 로그를 선정한다. created_at이 동일하면 가장 낮은 mission_log.id를 대표로 사용한다.

## 3-6. 미션 결과 화면 + 이미지 다운로드

미션이 끝났을 때 단순히 환급금만 지급하는 것이 아니라 "이번 크루에서 A님이 1위로 완주했습니다 🏆" 결과 화면을 보여준다. 크루 내 최종 순위, 나의 지분율, 내가 가져간 금액 등을 카드 형태로 예쁘게 보여주면 공유 욕구가 생기고 자연스러운 바이럴로 연결된다. 결과 카드를 이미지로 다운로드하면 인스타그램 공유용으로도 바로 활용할 수 있다.

결과 카드 구성

| 카드 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 헤더 | 크루명 + 미션 기간 + "미션 완료 🏆" 타이틀 |
| 전체 순위표 | 1위~N위 크루원 닉네임 / 최종 지분율(%) / 환급금 — 순위별 색상 강조 (금·은·동) |
| 나의 결과 카드 | 나의 최종 순위 / 지분율 / 환급금 — 크게 강조 표시 |
| 크루 전체 성과 | 크루 전체 성공률 및 총 인증 횟수 표시 — 상생 요소 강조 (예: "이 크루의 총 인증 횟수 810회 💪", "크루 전체 성공률 90% 달성 🎉") ※ 크루 전체 성공률 = 크루 전체 실제 성공 횟수 ÷ 크루 전체 총 인증 목표 횟수 × 100 (총 인증 목표 횟수 = 크루원 수 × 미션 기간(일) × 일일 인증 횟수) |
| 공유 버튼 | "이미지로 저장" 버튼 → html2canvas로 결과 카드 DOM을 PNG로 변환 후 다운로드. 파일명: dondok_result_{크루명}_{날짜}.png |

기술 구현 포인트

- 백엔드 추가 공수 없음 — 정산 배치 완료 시 이미 모든 데이터 산출. 결과 조회 API 1개 추가면 충분

- 프론트엔드: html2canvas 라이브러리로 결과 카드 DOM을 PNG로 변환하여 다운로드. 서버 렌더링 불필요

- 카드 UI: 모바일 공유 최적 비율(1:1 또는 9:16)로 설계 — 인스타그램 스토리 사이즈 기준

- 진입점: 정산 완료 이메일 + 웹 푸시(FCM) 알림에 "결과 보기" 딥링크 포함 → 자연스러운 재방문 유도

## 3-7. 🛡️검증 내역 탭

방장의 인증 검증 이력을 투명하게 공개하기 위해, 검증 내역 탭 (네비게이션 독립 메뉴)을 제공한다.

- 헤더: "📋 검증 내역" — 최근 30일 기본, "더 보기"로 과거 이력 추가 로드 (커서 기반 페이지네이션)

- 필터 칩: 전체 / 승인만 / 거절만 / 자동 처리만 / 특정 크루원. 다중 선택 가능 (필터는 처리 방식 기준으로 동작하며, 상태 뱃지와 독립적으로 구성)

- 표시 단위: 인증 1건당 카드, 카드 안에 시간 흐름대로 모든 이벤트 표시 — ①업로드 시각·1차 자동 검증 결과(EXIF/해시) → ②방장 결정 시각·결정 결과 → ③(있으면) 3일 유예기간 내 재검토 결과까지 풀 트레이스

- 각 행 우측에 상태 뱃지: 검토중 / 미션 성공 / 미션 실패. 색상으로 구분 (결과 기준 3종. 자동 처리 여부는 뱃지가 아닌 로그 텍스트로 표기)

- 그루핑: 날짜별 헤더로 묶음 (예: "5월 18일 (월) — 인증 8건"). 미션 종료 후에는 전체 기간 통계 카드도 상단에 노출 (총 인증 N건, 자동 처리 비율 등)

- 접근 권한: 크루원 누구나 열람 가능 (투명성 확보). reject 사유 유형은 공개되나, 기타(OTHER) 선택 시 방장이 입력한 자유 텍스트(reject_memo)는 내부 로그로만 저장되며 크루원에게 비공개

기술 구현 포인트

- 데이터 소스: MissionLog의 server_time(업로드), exif_taken_at, certification_status(최종 결과)에 더해 결정 시각(moderator_decided_at), 결정자(moderator_id), 결정 종류(MANUAL_APPROVE / MANUAL_REJECT / AUTO_APPROVE / AUTO_REJECT) 컬럼 추가

- API: GET /api/crews/{id}/moderation-logs (필터·커서 페이지네이션 지원). 응답은 인증 단위 카드 모델로 가공

- ModerationHistory 별도 테이블: 한 인증의 결정이 바뀔 때마다(승인↔거절, 사유 변경 등) 행을 append-only로 추가. 컬럼: mission_log_id, before_state, after_state, changed_at, moderator_id, reject_reason_code, reject_memo. 마지막 처리 시각은 MissionLog.moderator_decided_at에 동기화

# 4. 알림 시스템

## 4-1. 알림 채널 및 원칙

- FCM 웹 푸시 + Android 앱 푸시 기반.

- NotificationSender 인터페이스 추상화로 채널 교체 가능 구조

- 알림 발송 실패가 정산·인증 핵심 흐름을 차단하지 않도록 비동기 처리

- 인증 업로드 완료 알림은 인앱 토스트로 처리 (업로드 직후 앱 사용 중 상태)

- 최종 정산 완료 알림만 FCM 웹 푸시 + AWS SES 이메일 병행 발송

## 4-2. 알림 목록

상세 알림 목록, 발송 시점, 수신 대상, 문구 예시는 알림 명세서 참조.

# 5. 예외 처리 및 엣지 케이스

실력 있는 백엔드 개발자는 '정상 케이스'보다 '예외 케이스'를 먼저 따진다. 아래 시나리오를 사전 정의하여 정산 무결성을 확보한다.

| 시나리오 | 발생 조건 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- |
| 인원 미달 크루 폐쇄 | 미션 시작일 전날까지 최소 인원 미충족 | 보증금 전액 즉시 환급, 크루 자동 삭제 |
| 크루 해체 | 미션 시작일 전날까지 방장이 직접 해체 요청 | 예치된 보증금 전액 즉시 환급, 크루원 전체에게 해체 알림 발송, 크루 삭제 |
| 전원 실패 (분모 0) | 크루 전체가 단 1회도 성공 못 함 | 예외 처리: 보증금 전액 원금 환급 |
| 인증 검증 실패 | Exif 촬영 날짜·시각 불일치 또는 방장 반려 | 해당 미션 실패 처리. 상세 검증 로직은 3-5. 인증 검증 로직 참조 |
| 배치 처리 실패 | 새벽 정산 배치 오류 발생 | 배치 재시도(Retry) 3회 후 알림. MVP에서는 개발자 수동 SQL/스크립트로 대응, Phase 2에서 어드민 페이지의 수동 정산 기능 제공 |
| 포인트 충전 실패 | 보증금 예치 도중 결제 오류 | 예치 미완료로 처리, 방 입장 실패 안내 후 재시도 유도 |
| 미션 중도 참여 / 중도 탈퇴 / 재참여 | MVP(Phase 1) 미구현 | ⛔ MVP(Phase 1) 미포함 — 지분율·정산 계산 복잡성으로 Phase 2 지원 예정 |
| 인증 결과 이의 | 크루원이 Exif 또는 방장 검증 결과에 불복 | MVP: 어드민/이의 신청/신고 기능 없음. 두 경로로 카카오톡 오픈채팅방 연결 — ①홈 → 고객센터(일반 문의), ②인증 결과 화면 1:1 문의 버튼(특정 인증 건 문의, 클릭 시 크루명·인증 날짜·인증 ID를 클립보드에 자동 복사). 팀에서 수동 응대. Phase 2: 어드민 계정 + 정식 이의 신청 + 신고 기능 도입 |
| 신청 철회 | 방장 승인 전 사용자가 신청 철회 | 예치금 즉시 환급, CREW_PARTICIPANT 엔티티 삭제 |
| 입장 거절 | 방장이 신청 거절 | 예치금 즉시 환급, CREW_PARTICIPANT 엔티티 삭제 |
| 미검토 자동 거절 | 미션 시작일까지 방장이 승인/거절하지 않은 신청 건 | 자동 거절 처리, 예치금 즉시 환급, CREW_PARTICIPANT 엔티티 삭제 |

# 6. 사용자 시나리오

시나리오 A: '갓생 6시 기상' 크루에 참여한 대학생 A씨

- 입장: A씨는 '갓생 6시 기상' 크루(5명, 90일, 인당 보증금 2만원)를 발견하고 포인트 2만 도딘을 예치하며 참여. (총 예치금: 10만 도딘)

- 인증: 매일 아침 6시에 기상 사진을 찍고, "오늘도 어김없이 🌅" 한 줄 소감과 함께 크루 피드에 업로드. 서버가 Exif 메타데이터로 실제 촬영 시간을 검증 후 '성공' 처리.

- 인증 성공 알림: "[갓생 6시 기상 크루] 2/27 인증이 성공 처리되었습니다 ✅"

- 소통: 크루원 B씨가 A씨의 인증 피드에 👏🔥 리액션 — A씨에게 "B님이 내 인증에 🔥 리액션을 달았습니다" 알림 수신.

- 위기: 5일 차, 크루원 E씨가 늦잠으로 인증 실패. E씨 피드 슬롯에 "아직 인증 전" 표시.

- 예상 환급금 변동 알림:

  - (성공, 크루원 실패 있을 때): "5/17 미션 성공! 크루원 1명 인증 실패 → 예상 환급금 22,400도딘으로 상승했습니다 💪"

  - (전원 성공): "3/4 미션 성공! 크루 전원 인증 완료 → 예상 환급금 22,400도딘 유지 중 👏"

- 정산: 마지막 인증 주기의 일일 정산이 완료된 시점으로부터 24시간 후, Spring Batch가 최종 성공 횟수 집계. A씨는 100% 성공으로 지분율 1위 → 최종 환급금 도딘으로 수령.

💰 정산 예시: A씨 성공 90회, 나머지 4명이 평균 75회 성공 시 → A씨 지분율 = 90 / (90+75×4) = 90/390 ≈ 23.08% → 환급금 = 100,000원 × 23.08% ≈ 23,080원 (10만원 투자 대비 약 15% 추가 수익)

시나리오 B: '퇴근 후 30분 독서' 크루에 참여한 직장인 B씨

- 입장: B씨는 '퇴근 후 30분 독서' 크루(10명, 90일, 인당 보증금 5만원)를 발견하고 5만 도딘을 예치하며 참여. (총 예치금: 50만 도딘)

- 인증: 매일 퇴근 후 읽고 있는 책 사진을 찍고, "오늘 하루도 30분은 나를 위해 📖" 한 줄 소감과 함께 크루 피드에 업로드. 서버가 Exif 메타데이터로 실제 촬영 시간을 검증 후 '성공' 처리.

- 인증 성공 알림: "[퇴근 후 30분 독서 크루] 5/13 인증이 성공 처리되었습니다 ✅"

- 소통: 크루원 C씨가 B씨의 인증 피드에 📖💪 리액션 — B씨에게 "C님이 내 인증에 💪 리액션을 달았습니다" 알림 수신.

- 위기: 5일 차, 크루원 D씨가 야근으로 인증 실패. D씨 피드 슬롯에 "아직 인증 전" 표시. B씨도 30일 차에 출장으로 인증 3회 실패.

- 인증 실패 알림: "[퇴근 후 30분 독서 크루] 5/18 인증이 실패 처리되었습니다 ❌"

- 예상 환급금 변동 알림:

  - (성공, 크루원 실패 있을 때): "5/17 미션 성공! 크루원 1명 인증 실패 → 예상 환급금 51,200도딘으로 상승했습니다 💪"

  - (실패): "5/18 미션 인증 실패 → 예상 환급금 48,300도딘으로 하락했습니다 😢"

- 정산: 마지막 인증 주기의 일일 정산이 완료된 시점으로부터 24시간 후, Spring Batch가 최종 성공 횟수 집계. B씨는 3회 실패로 지분율이 소폭 하락했으나 나머지 크루원들의 실패가 더 많아 원금 이상의 환급금 도딘으로 수령.

💰 정산 예시: B씨 성공 87회(3회 실패), 나머지 9명이 평균 70회 성공 시 → B씨 지분율 = 87 / (87+70×9) = 87/717 ≈ 12.13% → 환급금 = 500,000원 × 12.13% ≈ 60,632원 (5만원 투자 대비 약 21% 추가 수익)

# 7. 도딘 시스템 상세

## 7-1. 앱 머니: 도딘(Dodin)

Dondok의 앱 내 전용 화폐는 도딘(Dodin) 이다.

이름의 탄생은 이렇다. 돈독(Dondok) 의 자음 ㄷㄷ을 뼈대로 삼고, 코인(coin)에서 가져온 '오인'을 입혔다. ㄷ+오+ㄷ+인, 두 글자가 맞물려 도딘이 됐다. 돈독한 습관과 코인의 감각이 한 단어 안에 자연스럽게 녹아든 이름이다.

도딘은 단순한 포인트가 아니다. 크루에 입장할 때 걸고, 매일 인증할수록 지분율이 오르고, 미션이 끝나면 기여도만큼 돌려받는다. 성실함이 쌓여 도딘이 되는 구조다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 명칭 | 도딘 (Dodin) |
| 단위 | 1도딘 = 1원 |
| 충전 | 토스페이먼츠 샌드박스 결제로 충전 (Phase 1) |
| 사용 | 크루 보증금 예치 전용 |
| 환급 | 미션 종료 후 지분율 기반 자동 환급 |
| 인출 | Phase 2 (사업자 등록 후 펌뱅킹 연동) |

## 7-2. 도딘 플로우 (Phase 1 MVP 기준)

Phase 1에서 도딘은 '가상 보증금'으로만 동작한다. 토스페이먼츠 샌드박스로 충전(실제 결제 없음) → 크루 입장 시 예치(Lock) → 미션 종료 후 정산 배치에서 환급(도딘 복구)의 흐름을 따른다. 도딘을 실제 현금으로 출금하는 기능은 사업자 등록 후 Phase 2에서 구현한다.

| 단계 | 내용 (Phase 1) |
| --- | --- |
| ① 충전 | 토스페이먼츠 샌드박스 테스트 결제 → 서버에서 결제 검증 후 도딘 잔액 증가 → Point_History 기록. 실제 카드 청구 없음 (샌드박스 환경) |
| ② 예치(Lock) | 크루 입장 신청 시 → 예치 상태(PENDING)로 전환, 방장 승인 시 → LOCKED로 전환 → 미션 진행 중 사용 불가 |
| ③ 정산 시점 | 마지막 인증 주기의 일일 정산이 완료된 시점으로부터 24시간 뒤 자동 진행. 인증 주기에 따라 미션 종료일 이전에 마지막 인증이 끝날 수 있으므로 미션 종료일 기준이 아닌 마지막 일일 정산 기준으로 산정. ※ 예시: 미션 종료일 1/15(금), 인증 주기 월·수, A타입 → 마지막 인증일 1/13(수), 마지막 일일 정산 1/13 12:00 → 최종 정산 1/14(목) 12:00 |
| ④ 환급 | 정산 완료 시 환급금(지분율 기반)이 도딘 잔액으로 자동 입금 → Point_History 기록 → 이메일/웹 푸시(FCM) 알림 발송 |
| ⑤ 인출 | ⛔ MVP(Phase 1) 미포함 — 도딘을 실제 계좌로 출금하는 기능은 사업자 등록 후 Phase 2에서 구현 (펌뱅킹 연동) |

📌 Phase 1 돈 흐름 요약 1. 토스페이먼츠 샌드박스로 도딘 충전 (실제 결제 X) 2. 크루 입장 시 보증금만큼 도딘 자동 예치 (잔액에서 차감, Lock 처리) 3. 미션 수행 기간 동안 도딘 예치 상태 유지 4. 마지막 인증 주기의 일일 정산이 완료된 시점으로부터 24시간 뒤 — Spring Batch 최종 정산 배치 자동 실행 5. 최종 정산 완료 → 환급금이 도딘 잔액으로 자동 복구 6. 도딘 잔액은 다음 크루 보증금으로 재사용 가능 (실제 출금은 Phase 2)

## 7-3. 도딘 정책

- 최소 보증금: 방장이 설정 (1,000원 ~ 10만원, 1,000원 단위)

- 도딘 유효기간: 마지막 활동 후 5년 (MVP 정책)

- 환급 소요 시간: 정산 배치 완료 후 즉시 (목표 새벽 00:30 이내)

- 수수료 정책: MVP 기간 무료 (Phase 2: 도딘 인출 시 1~2% 수수료)

# 8. 핵심 비즈니스 로직

## 8-1. 실시간 지분 기반 정산

실시간 순위는 지분율 내림차순으로 산출한다. 동점자는 동일 순위로 처리하며, 다음 순위는 동점자 수만큼 건너뛴다. (예: 1, 1, 3, 4, 5위)

지분율 = 나의 누적 성공 횟수 ÷ 크루 전체 누적 성공 횟수 합계 ※ 인증 주기 유형에 따라 목표 횟수(분모 기준) 계산 방식이 달라짐 예상 환급금 = 총 예치 보증금 합계 × 지분율

8-1-1. 인증 주기 유형 및 정산 로직

| 유형 | 목표 횟수 계산 | 지분율 계산 방식 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 매일 | 총 기간(일 수) | 나의 성공 횟수 ÷ 크루 전체 성공 횟수 합계 | 90일, A: 88회, B: 70회 → A 지분율 = 88 ÷ (88+70+…) |
| ② 정해진 요일 | 선택 요일 수 × 총 주 수 | 해당 요일에만 인증 가능. mission_dates를 DB 사전 계산 저장. | 월·수·금, 4주 → 목표 12회. A: 11회, B: 9회 → A = 11÷(11+9+…) |

## 8-2. 정밀 정산 알고리즘

- 지분율 정밀도: Decimal(10, 6) — 소수점 6자리로 지분율 산출 (크루 최대 15명 기준 충분)

- 환급금: BIGINT — 원화는 정수 단위이므로 소수점 불필요

- 원 단위 절사: 지분율 × 총 예치금 계산 후 RoundingMode.FLOOR 적용. 절사 잔액은 총 예치금에서 전체 크루원 환급금 합계를 차감해 자연스럽게 산출

- 잔액 귀속: 절사로 남은 1~14원은 방장에게 귀속

- 정산 결과는 SETTLEMENT(배치 실행 단위) / SETTLEMENT_ITEM(크루원별 결과) 엔티티에 별도 기록되며, 환급 완료 시 Point_History와 연동된다.

# 9. 방장 권한 및 운영 정책

## 9-1. 방장 권한 한눈에 보기

방장은 크루 설정과 인증 moderation authority를 가진 운영 주체다. 단, 정산 엔진·포인트 원장(도딘 내역)·환급 금액은 직접 수정할 수 없으며, 모든 moderation 결정은 append-only 이력으로 기록된다.

| 구분 | 권한/책임 | 내용 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| 설정 | 크루 생성 | 미션 제목, 카테고리, 인증 주기, 보증금, 인원, 기간 설정 | 2-① |
| 설정 | 운영 가이드 동의 | 크루 생성 전 운영 원칙 체크리스트 동의 필수. 동의 내용은 네비게이션 메뉴에서 확인 가능 | 2-① |
| 모집 | 입장 승인/거절 | 참여 신청자 검토 후 승인 또는 거절. 승인/거절 후 변경 불가. 미검토 시 미션 시작일에 자동 거절 처리 | 2-① |
| 인증 | 검증 (승인/반려) | 크루원 인증 이미지 검토 후 승인/반려. 반려 시 사유 enum 6종 중 선택 필수 | 3-5 |
| 인증 | 유예기간 내 재검토 | 일일 정산 후 72시간 이내 결과 수정 가능. 마지막 3일은 즉시 확정 | 3-5 |
| 운영 | 공지 작성 | 미션 진행 중 공지 작성 가능. 이모지 리액션 및 댓글 가능 | 2-① |
| 보상 | 절사 잔액 귀속 | 정밀 정산 후 원 단위 절사로 남은 1~14원 방장 도딘으로 귀속 | 8-2 |
| 보상 | 방장 뱃지 (👑) | 방장 경험이 있는 사용자 프로필에 왕관 뱃지 표시 | 9-2 |
| 보상 | 방장 N회 카운터 | 크루 완주 횟수 프로필에 누적 표시 (예: 👑 방장 3회) | 9-2 |
| ⛔ 불가 | 정산 직접 수정 | 정산 엔진, 환급 금액, 포인트 원장 직접 수정 불가 | — |
| ⛔ 불가 | ACTIVE 이후 해체 | 미션 시작 후 크루 해체 및 취소 불가 | — |

## 9-2. 방장 메리트

방장은 인증 검증, 공지 작성, 운영 가이드 동의 등 크루를 운영하기 위한 추가 책임을 진다. 이에 상응하는 보상으로 금전적 메리트(절사 잔액 귀속)와 함께, 프로필을 시각적으로 강조하는 비금전적 메리트를 제공해 방장 역할의 동기를 유지한다.

- 금전적 메리트 — 절사 잔액 귀속: 정밀 정산 시 원 단위 절사로 남은 1~14원은 방장 포인트로 귀속 (8-2 참조)

- 방장 뱃지 (👑): 크루를 한 번이라도 운영한 사용자는 프로필 닉네임 옆에 왕관 뱃지가 표시된다. 인증 피드, 크루 목록, 프로필 등 닉네임이 노출되는 모든 위치에서 자동으로 함께 표시

- 방장 N회 카운터: 방장으로 크루를 운영(완주)한 횟수를 프로필에 누적 표시 (예: “👑 방장 5회”) — 운영 경험이 신뢰 지표로 작용해 다른 크루원이 그 방장의 크루에 더 안심하고 합류 가능

- 기술 구현 포인트: Member 엔티티에 hosted_crew_count(누적 방장 완주 횟수) 컬럼 추가. Spring Batch 최종 정산 완료 시점에 해당 크루 방장의 카운터를 +1 증가. 프로필 응답 DTO에 is_host_ever(boolean)와 hosted_crew_count를 포함해 프론트엔드에서 닉네임 옆에 자동 렌더링

## 9-3. 방장 자치 운영 정책 (Moderation)

인증 검증의 최종 판단은 방장에게 위임되며, 어드민 없이 크루 내부에서 자율적으로 운영된다. 단, 자의적 판단을 억제하고 크루원 간 신뢰를 유지하기 위한 최소한의 안전 장치를 함께 갖춘다.

- 기본 방향: 인증 검증은 방장 자치 moderation으로 진행한다. 어드민은 MVP에 도입하지 않고, 분쟁 발생 시 카카오톡 오픈채팅 CS 채널로 운영자(팀)가 개입하는 구조

- Reject 기준의 일관성: 모든 reject 결정은 방장이 크루 생성 시 동의한 "방장 운영 원칙"에 근거해야 한다. 운영 원칙은 네비게이션 메뉴에서 열람 가능하므로 자의적 거절을 사후 검증할 수 있음

- 검토 시 가이드 표시: 방장이 인증을 검토하는 화면(성공/실패 버튼 위)에 reject 사유 enum 6종과 함께 "방장 운영 원칙에 근거해 판단해주세요" 안내 문구를 항상 노출 → 즉흥적·자의적 거절 억제

- 운영자 개입 트리거: 크루원이 CS 오픈채팅으로 이의 제기 시 운영팀이 해당 인증의 Moderation Log·변경 이력·이미지를 종합 검토 후 수동 조치. 빈도가 높아지면 Phase 2 정식 이의 신청·신고 기능으로 승급

Reject 사유 유형 (enum)

- TIME_VIOLATION — 시간 위반: 인증 마감 시각을 넘긴 인증

- DUPLICATE — 중복 업로드: 같은 크루 내 동일 이미지 재사용 (이미지 SHA-256 해시 기준)

- MISSION_MISMATCH — 미션 불일치: 미션 주제와 무관한 이미지

- UNCLEAR — 사진 불명확: 흐릿하거나 식별 불가, 미션 수행 여부를 판단할 수 없음

- INAPPROPRIATE — 부적절 이미지: 욕설·노출·폭력 등 서비스 운영 정책 위반

- OTHER — 기타: 위 카테고리에 해당하지 않는 사유. 방장이 50자 이내 자유 텍스트 입력 필수. 사유 유형("기타")은 크루원에게 공개되나, 입력값(reject_memo)은 내부 로그로만 저장되며 크루원에게 비공개

기술 구현 포인트

- Reject 사유 enum: MissionLog에 reject_reason_code (TIME_VIOLATION / DUPLICATE / MISSION_MISMATCH / UNCLEAR / INAPPROPRIATE / OTHER) + reject_memo(50자 이내, OTHER일 때만 사용, 비공개) 컬럼 추가

- 검토 화면 가드: 방장 검토 UI에서 reject 클릭 시 사유 enum 선택 모달 강제 노출. OTHER 선택 시 50자 입력 검증. 모달 상단에 "방장 운영 원칙에 근거해 판단해주세요" 안내 문구 고정 노출

## 9-4. 방장 권한 공개 원칙

방장의 검증 권한은 서비스 전반에 걸쳐 사전 공개를 원칙으로 한다. 크루 입장 전후 어느 시점에서도 방장 권한의 범위를 확인할 수 있도록 세 가지 진입점을 둔다.

- 회원가입 약관: "방장 권한 및 책임" 별도 섹션으로 명시. 약관 동의 단계에서 자동으로 노출

- 홈 FAQ: "방장은 어떤 권한을 가지나요?" 항목을 상단 고정. 검증 권한 범위, 임시 승인/기각 정책, 절사 금액 귀속, 방장 뱃지·N회 카운터 등 일관된 설명

- 크루 입장 신청 화면: "이 크루의 방장({닉네임})은 인증 검증·반려 권한을 가집니다. 입장 후 검증 내역 탭에서 검증 이력을, 네비게이션 메뉴에서 방장 운영 원칙을 확인할 수 있어요." 안내 박스를 노출. 입장 전에도 권한 범위를 인지할 수 있도록 함

# 10. MVP 범위 및 개발 일정 (Phase 1)

Phase 1은 6주 집중 개발 기간 동안 구현하는 MVP 범위다. 핵심 비즈니스 로직(정산 엔진, 인증 피드)과 소셜 요소(프로필, 이모지 리액션)를 완성하고, 처음부터 반응형 웹으로 설계하여 추후 React Native 앱 전환이 수월하도록 기반을 마련한다. 실제 결제(출금·펌뱅킹 연동)는 Phase 2에서 구현하며, Phase 1에서는 토스페이먼츠 테스트용 샌드박스 SDK를 사용한다.

📱 반응형 웹 설계 원칙: 모바일 퍼스트로 와이어프레임을 작성하고, Tailwind CSS 반응형 유틸리티 클래스로 구현한다. 이 서비스의 핵심 사용 시나리오(아침 기상 직후 인증, 이동 중 피드 확인 등)가 모두 스마트폰 환경이기 때문이다. 추후 React Native 앱으로 전환 시 컴포넌트 구조와 비즈니스 로직을 최대한 재활용할 수 있도록 관심사 분리를 철저히 한다.

## 10-1. Phase 1 포함 기능

| 기능 | 우선순위 | 분류 |
| --- | --- | --- |
| 회원가입 / 로그인 (JWT) | P0 | 핵심 |
| 크루 생성 / 입장 | P0 | 핵심 |
| 보증금 포인트 예치 / 환급 | P0 | 핵심 |
| 미션 인증 피드 (사진 + 텍스트 업로드, S3) | P0 | 핵심 |
| Exif 메타데이터 검증 + 이미지 해시 중복 검사 + 메타데이터 제거 후 S3 저장 | P0 | 핵심 |
| 방장 검증 (승인/반려, reject_reason_code 6종) | P0 | 핵심 |
| 일일·최종 정산 배치 (Spring Batch, 지분율·환급금) | P0 | 핵심 |
| 전원 실패 균등 환급 처리 | P0 | 핵심 |
| 실시간 지분율 계산 / 실시간 순위 / 대시보드 | P0 | 핵심 |
| 인원 미달 크루 자동 폐쇄 | P0 | 핵심 |
| 사용자 프로필 (아바타·닉네임·상태메시지·방장 뱃지·활동 통계) | P1 | 소셜 |
| 크루 목록 탐색 / 검색 (카테고리·상태 필터) | P1 | 핵심 |
| AI 크루 생성 도우미 (GPT-4.1 mini, 폼 자동채움) | P1 | AI |
| 방장 검증 유예기간(72h) 처리 | P1 | 핵심 |
| 인증 피드 이모지 리액션 (OS 기본 이모지 피커, 종류별 중복 허용·같은 이모지는 피드당 1회) | P1 | 소셜 |
| 검증 내역 탭 (Moderation Log, 네비게이션 독립 메뉴) | P1 | 소셜 |
| FCM 웹 푸시 알림 (웹 + Android) | P1 | 알림 |
| 포인트 충전 (토스페이먼츠 샌드박스 SDK) | P1 | 인프라 |
| EC2 배포 (Docker 블루-그린 CI/CD) | P1 | 인프라 |
| Prometheus + Grafana 모니터링 + Loki 로그 수집 | P1 | 인프라 |
| 정산 배치 재시도(3회) · Grafana 알람 | P1 | 핵심 |
| 미션 결과 화면 + PNG 이미지 다운로드 | P2 | 소셜 |
| 정산 완료 이메일 (AWS SES) | P2 | 알림 |
| PWA 설치 안내 (Android/iOS/데스크톱 3종 가이드 + 오프라인 페이지) | P2 | 프론트 |
| 크루 공지 작성 (이모지 리액션 + 댓글, 방장 전용) | P2 | 소셜 |
| 도딘 잔액·내역 조회 페이지 (KPI 카드 4종) | P2 | 핵심 |

## 10-2. 전체 개발 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 5/11 ~ 5/20 (1.5주) | 서비스 기획 구체화, 유저 시나리오, 요구사항 분석, 경쟁 서비스 분석, 기술 스택 확정 | 최종 기획안, 기술 스택 문서 |
| 설계 | 5/20 ~ 5/22 (3일) | 요구사항 명세서 작성, WBS 작성, 와이어프레임 (모바일 퍼스트), UI 목업(Figma), ERD 설계, API 명세서 작성, 기술 스택 문서 작성 | 요구사항 명세서, WBS, 와이어프레임, UI 목업 완성본, ERD, API 명세서, 기술 스택 문서 |
| 집중 개발 — 기반 | 5/26 ~ 5/31 (5일) | GitHub 레포·브랜치 전략, Spring Boot·Next.js 프로젝트 초기화, FE 공통 구조 셋업, Swagger(SpringDoc OpenAPI) 초기 설정, GitHub Actions CI 파이프라인 구축, ERD 전체 설계·JPA 엔티티·Flyway·QueryDSL 설정, Spring Security·JWT 유틸리티(Access 30분/Refresh 7일), 회원가입·로그인 페이지 UI | BE·FE 프로젝트 초기화 완료, CI 자동 빌드·테스트 동작 확인, DB 전체 스키마 확정, JWT 인증 로컬 동작 확인 |
| 집중 개발 — 핵심① | 6/1 ~ 6/7 (1주) | AWS EC2·RDS·Nginx+SSL·GitHub Actions CD·Swagger 인프라 구축, Docker Compose 로컬 환경, Redis Refresh Token·회원가입/로그인/로그아웃 API 완성, JWT axios 인터셉터, 프로필 조회·수정 API·UI, 크루 생성·목록·상세 API, 크루 생성 5단계 UI(AI 도우미 포함), OpenAI GPT-4.1 mini API 연동·추천 결과 폼 자동채움 UI | AWS 인프라 구축 완료, AUTH 플로우 E2E 동작 확인, 크루 생성·탐색 동작 확인, AI 크루 생성 도우미 동작 확인, CD 자동 배포 동작 확인 |
| 집중 개발 — 핵심② | 6/8 ~ 6/14 (1주) | 크루 입장신청·승인/거절·해체·자동폐쇄·미검토 자동거절 API, 크루 상세·입장신청 UI, S3 Presigned URL 업로드 API, Exif 파싱·자동 검증, SHA-256 해시 중복 검사, JPG 재인코딩·메타데이터 제거, 인증 업로드 API, 방장 검증(승인/반려) API·유예기간(72h) 처리, 인증 피드 조회·이모지 리액션·검증이력·대시보드 API, 인증 업로드·피드·방장 검증·이모지·검증 내역·대시보드 UI, 도딘 충전·잔액/내역 조회 API·UI | 크루 입장 플로우 완성, 이미지 파이프라인(Exif 검증·해시 중복·메타데이터 제거) 정상 동작, 인증 피드 업로드·방장 검증 플로우 E2E 확인, 포인트 충전·잔액 동작 확인 |
| 집중 개발 — 핵심③ | 6/15 ~ 6/21 (1주) | 일일·최종·전원실패 정산 배치(Spring Batch Chunk), 배치 재시도(3회)·Grafana 알람 연동, 정산 로직 단위 테스트(커버리지 80%+), FCM firebase-admin SDK·NotificationSender 추상화, 크루·인증·정산 관련 알림 구현, AWS SES 이메일 연동, FCM 웹 푸시·알림 설정 UI, 대시보드·지분율 변동·미션 결과 카드·html2canvas PNG UI, Prometheus·Grafana 대시보드·알람 정책·Loki+Promtail 로그 수집, API 응답시간 최적화·정산 정확성 검증·보안 취약점 점검·모바일 반응형 UI 점검, E2E 시나리오 테스트, 정산 배치 통합 테스트, Swagger UI API 전체 검증, 크리티컬 버그 픽스 | 정산 배치 로컬·운영 실행 확인, 정산 로직 커버리지 80%+, FCM·SES· 알림 수신 확인, 모니터링 대시보드 구축, E2E 시나리오 전체 통과, 크리티컬 버그 0건 |
| 마무리 · 발표 | 6/22 ~ 6/26 (1주) | GitHub README·시스템 아키텍처·ERD 최종 문서화, 시연용 크루·유저 데이터 시딩·정산 배치 시연 스크립트, 발표 자료(PPT) 작성(서비스 소개·핵심 기술·구현 챌린지·데모 플로우), EC2 운영 배포·헬스체크·시연 리허설 | 프로덕션 배포 확인, 문서 완성, 데모 시연 준비 완료 |

📌 개발 우선순위 원칙: P0 기능 완성을 최우선으로 한다. P1 기능(크루 탐색·프로필·AI 크루 생성 도우미·FCM 알림·모니터링 등)은 핵심 플로우 완성 후 순차적으로 붙인다. P2 기능(미션 결과 이미지 다운로드·정산 완료 이메일··PWA·공지 작성 등)은 QA 기간 내 여유가 있을 때만 구현하며, 일정 압박 시 과감히 후순위로 미룬다.

# 11. Phase 2 기능 로드맵

Phase 1(MVP) 배포 후 실제 서비스를 운영하며 사용자 피드백을 바탕으로 기능을 확장한다. 단순한 기능 추가가 아니라 소셜 경험과 게이밍 요소를 강화하여 장기 리텐션을 높이는 것이 목표다.

| 섹션 | 기능 | 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- |
| 11-1 | 💳 실제 결제 / 포인트 인출 시스템 | 사업자 등록 후 토스페이먼츠 운영 키 전환 + 펌뱅킹 연동으로 실제 출금 지원 |
| 11-2 | 크루 채팅방 (WebSocket/STOMP) | 크루원 실시간 텍스트 소통 — 이탈률 방지 핵심 리텐션 장치 |
| 11-3 | 🏅 뱃지 & 칭호 시스템 | 연속 달성·완주 조건별 뱃지 획득 + 프로필 칭호 표시 |
| 11-4 | 🔥 스트릭 시각화 | GitHub 잔디처럼 미션 성공/실패 달력 히트맵으로 시각화 |
| 11-5 | 미션 중도 참여 / 중도 탈퇴 / 재참여 | 지분율 계산 방식 확장 후 미션 시작 후 합류 및 중도 탈퇴 및 재참여 지원 |
| 11-6 | 💬 1:1 문의 / 이의 신청 | 인증 결과에 대한 크루원 이의 신청 — 운영자 검토 후 처리 |
| 11-7 | 🎁 크루 공동 달성 보너스 | 크루 전체 성공률 기준 달성 시 전원에게 소액 보너스 포인트 지급 |
| 11-8 | 📊 AI 습관 분석 리포트 | 미션 종료 후 LLM이 인증 데이터를 자연어 인사이트로 가공 — 재참여 동기 부여 및 리텐션 강화 |

## 11-1. 💳 실제 결제 / 포인트 인출 시스템

Phase 1(MVP)에서는 토스페이먼츠 테스트용 샌드박스 SDK로 충전 플로우만 시연한다. Phase 2에서는 실제 사용자 돈이 오가는 서비스로 전환하기 위해 아래 절차를 순서대로 진행한다.

Phase 2 전환 전 선행 조건

| 순서 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사업자 등록 | 개인사업자 또는 법인 등록 필수. 토스페이먼츠 운영 계정 및 실결제 심사는 사업자 등록번호 없이 진행 불가 |
| 2 | 토스페이먼츠 운영 계정 심사 | 토스페이먼츠 파트너 신청 → 서비스 심사 → 운영 키(시크릿 키) 발급. 심사 기간 약 1~2주 소요. 서비스 URL·개인정보처리방침·이용약관 필수 제출 |
| 3 | 전자금융업 등록 검토 | 포인트를 직접 충전·보관·환급하는 구조는 전자금융거래법상 선불전자지급수단 발행업에 해당할 수 있음. 법무/회계 전문가 자문을 통해 등록 의무 여부 확인 필요 |
| 4 | 펌뱅킹 파트너 계약 | 포인트 → 실제 계좌 출금(인출)을 위해 금융결제원 또는 토스페이먼츠 펌뱅킹 서비스 계약 필요. 가상계좌 발급 및 실시간 계좌이체 API 사용 포함 |

실제 결제 전환 구현 상세

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| SDK 키 전환 | Phase 1 샌드박스 키(test_ck_...) → Phase 2 운영 키(live_ck_...)로 교체. 환경변수 분리로 코드 변경 없이 전환 가능하도록 Phase 1 설계 단계부터 반영 |
| 포인트 충전 플로우 | 사용자 → 토스페이먼츠 결제창 → 결제 승인 → 서버 웹훅 수신 → 포인트 잔액 증가 → Point_History 기록. 결제 금액과 포인트 적립은 1:1 동일 비율 |
| 포인트 인출 플로우 | 사용자 출금 신청 → 본인 명의 계좌 등록(실명 인증) → 인출 가능 잔액 확인 → 펌뱅킹 API 호출로 계좌 이체 → Point_History 기록(WITHDRAWAL 타입). 1회 최소 출금액·1일 최대 출금 한도 정책 수립 필요 |
| 수수료 정책 | Phase 2 서비스 수익 모델: 환급금의 1~3% 수수료 차감 후 지급 (팀 내부 확정 필요). 수수료는 정산 배치에서 BigDecimal로 정밀 계산 후 별도 수익 계좌로 이체 |
| 환불 정책 | 미션 시작 전(모집 기간 중) 탈퇴 시 → 보증금 전액 환급. 미션 시작 후 탈퇴 시 → 탈퇴 시점까지 성공 횟수 기준 정산 후 지급 (기존 예외 처리 정책 동일 적용) |
| 개인정보 처리 | 계좌번호·예금주명은 암호화 저장 필수 (AES-256). 실명 인증은 토스페이먼츠 또는 Nice평가정보 본인인증 API 활용 |

⚠️ 법적 검토 필수: 포인트를 현금처럼 충전·보관·인출하는 구조는 전자금융거래법·전자상거래법 적용 범위에 해당할 수 있습니다. Phase 2 전환 전 반드시 법무 전문가 자문을 받고, 필요 시 금융당국에 선불전자지급수단 등록 절차를 밟아야 합니다.

## 11-2. 크루 채팅방 (WebSocket/STOMP)

Phase 1에서 크루원들이 서로 소통할 수 있는 창구는 인증 피드의 이모지 리액션뿐이다. 채팅방이 생기면 "오늘 다들 몇 시에 인증할 거야?", "나 오늘 힘들다 ㅠ" 같은 실시간 교류가 가능해져 크루 이탈률을 직접적으로 낮추는 핵심 리텐션 장치가 된다. @태그 기능은 특정 크루원을 지목해서 응원하거나 독려할 수 있어 동기부여 측면에서도 효과가 크다.

주요 기능

- 실시간 텍스트 채팅: WebSocket(STOMP) 기반 크루 전용 채팅방

- @태그 기능: @닉네임 입력 시 해당 크루원에게 강조 표시 및 인앱 알림 발송

- 메시지 히스토리: 입장 시 최근 N건 메시지 로드 (커서 기반 무한 스크롤 페이지네이션)

- 읽음 처리: 미확인 메시지 수 뱃지 표시

- 사진/동영상 첨부 없음 — 텍스트 전송만 지원 (인증 피드와 역할 명확히 분리)

채팅 메시지 저장 전략 (중요)

채팅 구현 시 초반 설계를 신중히 해야 한다. RDB(MySQL)에 모든 채팅 메시지를 저장하면 크루 수·메시지량 증가에 따라 부하가 심해질 수 있다. 아래 단계적 전략을 따른다.

| 단계 | 저장 방식 | 설계 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 초기 (Phase 2 출시) | MySQL 저장 | 커서 기반 페이지네이션을 처음부터 설계. LIMIT/OFFSET 방식은 데이터가 쌓일수록 느려지므로 created_at + id 기반 커서 방식으로 구현 |
| 트래픽 증가 시 | MongoDB 또는 Redis Pub/Sub 마이그레이션 검토 | 메시지 저장 레이어를 인터페이스로 추상화해두면 MySQL → MongoDB 전환 시 비즈니스 로직 수정 최소화. Redis Pub/Sub은 영속성이 없으므로 히스토리 저장은 별도 DB 필요 |

기술 구현 포인트

- STOMP 브로커 설정 + Spring WebSocket 서버 구성 (Simple Broker 또는 RabbitMQ 외부 브로커)

- 연결 끊김 재연결 처리: Heartbeat 설정, 클라이언트 측 자동 재연결 로직

- @태그 파싱: 메시지 저장 시 @닉네임 패턴 추출 → 대상 Member_id 조회 → 웹 푸시(FCM) 알림 이벤트 발행

- ChatMessage 엔티티: id (커서용), room_id, sender_id, content, created_at — 메시지 저장 레이어를 인터페이스로 추상화하여 저장소 교체 유연성 확보

## 11-3. 🏅 뱃지 & 칭호 시스템

미션 연속 성공 횟수, 크루 완주 횟수, 지분율 1위 달성 횟수 등 조건을 달성하면 뱃지가 생긴다. "7일 연속 성공 → 불꽃 수호자", "크루 3번 완주 → 루틴 마스터" 같은 식으로, Duolingo처럼 달성 순간의 성취감을 시각적으로 전달한다. 구현 비용이 낮고(조건 체크 로직 + 뱃지 테이블 추가) 프로필에 칭호로 표시되면 소셜 요소와도 자연스럽게 연결된다.

뱃지 조건 (예시 — 팀 내부 확정 필요)

| 카테고리 | 뱃지명 | 달성 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연속 달성 | 🔥 불꽃 수호자 | 7일 연속 인증 성공 | 연속이 끊기면 다시 카운트 시작 |
| 연속 달성 | 💎 다이아 루틴러 | 30일 연속 인증 성공 | 상위 버전 뱃지 |
| 완주 | 🏆 첫 완주 | 크루 미션 최초 완주 | 1회성 달성 기념 뱃지 |
| 완주 | 👑 루틴 마스터 | 크루 미션 3회 완주 | 누적 완주 횟수 기준 |
| 지분율 | 🥇 지분왕 | 크루 미션 지분율 1위 완주 | 정산 배치 결과 기준 |
| 소셜 | 👏 응원단장 | 이모지 리액션 누적 50회 이상 | FeedReaction 테이블 집계 |

기술 구현 포인트

- 뱃지 조건 체크는 Spring Batch 정산 배치 실행 시점에 함께 처리 — 별도 스케줄러 없이 정산과 묶어서 실행, 실시간 부하 없음

- Member_Badge 테이블: member_id, badge_type, earned_at — 이벤트 발생 시점에 즉시 기록, 소급 계산 없는 구조

- 칭호 선택: 보유 뱃지 중 사용자가 직접 1개를 골라 프로필에 표시 → 크루 피드·채팅방에서 닉네임 옆에 노출

- 뱃지 획득 시 웹 푸시(FCM) 인앱 토스트 알림 발송: "🔥 불꽃 수호자 뱃지를 획득했습니다!"

## 11-4. 🔥 연속 달성 스트릭 (Streak) 시각화

GitHub 잔디처럼 달력에 성공/실패를 시각화하면 "오늘 끊기면 아깝다"는 심리를 자극한다. Duolingo나 운동 앱들이 이 요소 하나로 리텐션을 크게 높이는데, Dondok에서는 지분율 상승과도 연결되니까 동기부여가 두 배가 된다.

주요 기능

- 크루 상세 페이지 내 개인 스트릭 달력 표시 — 해당 크루에서 나의 인증 히스토리를 날짜별 히트맵으로 시각화

- 마이페이지: 참여 중인 크루별 연속 달성 현황을 카드 요약으로 표시 (예: "갓생 6시 기상 크루 — 현재 12일 연속 🔥")

- 색상 단계: 미션일 아님(회색) / 실패(빨강) / 성공(초록 — 연속 일수에 따라 진해짐)

- 연속 달성 수 카운터: "현재 N일 연속 성공 🔥" 뱃지 크루 상세 상단에 표시

기술 구현 포인트

- MissionLog 테이블 날짜별certification_status 집계 쿼리로 데이터 구성 — 추가 테이블 없이 기존 엔티티 활용

- 프론트엔드: 히트맵 캘린더 컴포넌트 (React 커스텀 구현 또는 react-calendar-heatmap 등 오픈소스 활용)

- 성능: 조회 시 Redis 캐싱 적용 (key: streak:{MemberId}:{roomId}, TTL: 자정 기준 갱신) — 반복 쿼리 최소화

- 뱃지 시스템 연동: 연속 달성 N일 조건 충족 시 뱃지 자동 트리거

## 11-5. 미션 중도 참여 / 중도 탈퇴 / 재참여

MVP(Phase 1)에서 제외된 기능으로, 미션 시작 후 새로운 크루원이 합류하거나 중도 탈퇴, 탈퇴 후 재참여하는 케이스를 지원한다. 지분율 계산의 분모 기준이 달라지기 때문에 설계 복잡성이 높아 별도 검토 후 구현한다.

중도 참여

- 합류 시점 이후 남은 미션 기간에 대해서만 목표 횟수를 산정 — 기존 크루원과 동일한 지분율 공식 적용 가능하도록 분모 기준 조정 필요

- 합류 시점에 보증금 예치 (남은 기간 비례 금액 또는 전액 — 팀 내부 정책 확정 필요)

- 합류 이전 기간의 미션은 '미참여'로 집계 — 실패가 아닌 분모 제외 처리

중도 탈퇴

- 탈퇴 시점까지의 성공 횟수만 지분율에 반영 — 탈퇴 이후 기간은 분모에서 제외 처리

- 탈퇴 시 보증금 환급 정책 확정 필요 (전액 몰수 / 성공 횟수 비례 부분 환급 — 팀 내부 정책 확정 필요)

- 탈퇴 크루원의 보증금 처리 방식이 잔여 크루원 지분율에 영향을 미치므로 정산 로직 내 탈퇴 케이스 분기 처리 필요

재참여

- 탈퇴 전 성공 횟수를 합산하는 방식 또는 재참여 시점을 새 기준으로 삼는 방식 중 선택 (팀 내부 확정 필요)

- 재참여 시 보증금 재예치 필요 — 탈퇴 시점 이후 잔여 기간 비례 설계

- 탈퇴 후 재참여 시 기존 크루원들과의 지분율 형평성 검토 필수

기술 구현 포인트

- MissionRoom에 참여 허용 정책 컬럼 추가 (allow_mid_join: boolean) — 방장이 생성 시 설정

- Participant 엔티티에 join_date, leave_date 컬럼 추가 → 지분율 계산 시 실제 참여 기간 기준 목표 횟수 재산정

- 분모 계산 로직 변경: 기존 '전체 크루 목표 합산' → '크루원별 실제 참여 가능 횟수 합산'으로 확장

- 탈퇴 상태 관리: Participant 엔티티에 status 컬럼 추가 (active / withdrawn / rejoined)

## 11-6. 💬 어드민 · 이의 신청 · 신고

MVP에서는 어드민 계정·이의 신청·신고 등 운영자 개입이 필요한 기능을 모두 제외하는 대신, 카카오톡 오픈채팅방을 통해 팀에서 수동 응대한다. 진입 경로는 두 개로 분리해 문의 컨텍스트를 살린다 — ①홈 화면 하단의 고객센터 메뉴는 일반 서비스 문의용, ②인증 결과 화면의 1:1 문의 버튼은 특정 인증 건에 대한 문의용. Phase 2에서는 어드민 계정을 신설하고, 크루원이 잘못된 검증 결과에 대해 정식으로 이의를 제기하거나 부적절한 인증·계정을 신고할 수 있는 체계를 도입한다.

Phase 1 (MVP)

- 홈 화면 하단 고객센터 메뉴 → 클릭 시 Dondok 운영팀 카카오톡 오픈채팅방으로 입장 (외부 링크 이동)

- 인증 결과 화면 1:1 문의 버튼: 방장 최종 검증 완료 후 노출. 클릭 시 동일한 카카오톡 오픈채팅방으로 이동하되, 크루명·인증 날짜·인증 ID를 클립보드에 자동 복사 + "오픈채팅에서 붙여넣기 후 문의해주세요" 토스트 안내. 운영팀이 어떤 인증 건인지 즉시 파악 가능하도록 컨텍스트를 살림

Phase 2 주요 기능

- 크루원이 인증 결과에 대해 이의 신청 가능 — 이의 신청 시 운영자에게 전달

- 운영자가 인증 이미지, Exif 데이터, 방장 검증 이력을 종합 검토 후 최종 판단

- 이의 신청 처리 결과 알림 발송 (승인 / 반려)

- 이의 신청 가능 기간: 방장 검증 완료 후 N일 이내 (팀 내부 정책 확정 필요)

기술 구현 포인트

- Appeal 엔티티: Member_id, mission_log_id, reason, status(PENDING / APPROVED / REJECTED), created_at

- 어드민 페이지에 이의 신청 목록 및 처리 화면 추가 — 운영자가 인증 이미지·Exif 원본 데이터 함께 조회 가능

- 이의 신청 처리 완료 시 웹 푸시(FCM) 알림 발송

## 11-7. 🎁 크루 공동 달성 보너스

MVP에서는 개인 지분율 기반 정산 구조로 인해 경쟁 요소가 부각될 수 있다. 이를 보완하기 위해 크루 전체 성공률이 일정 기준을 달성했을 때 전원에게 소액 보너스 포인트를 지급하는 공동 보상 구조를 Phase 2에서 도입한다. 개인 경쟁과 크루 상생이 균형을 이루는 핵심 장치다.

주요 기능

- 크루 전체 성공률 기준 달성 시 크루원 전원에게 동일 금액의 보너스 포인트 지급

- 성공률 구간별 보너스 차등 지급 가능 (예: 80% 이상 / 90% 이상 / 100% — 팀 내부 정책 확정 필요)

- 보너스 포인트는 최종 정산 완료 시점에 함께 지급

- 미션 결과 화면에 크루 전체 성공률 및 보너스 지급 여부 표시

크루 전체 성공률 계산

크루 전체 성공률 = 크루 전체 실제 성공 횟수 ÷ 크루 전체 총 인증 목표 횟수 × 100 (총 인증 목표 횟수 = 크루원 수 × 미션 기간(일) × 일일 인증 횟수)

보너스 재원 정책 (팀 내부 확정 필요)

- 방장이 크루 생성 시 보너스 포인트 풀을 별도 설정하는 방식

- 플랫폼이 보너스 포인트를 직접 지급하는 방식

- 수수료 수익의 일부를 보너스 재원으로 활용하는 방식

기술 구현 포인트

- 크루 전체 성공률은 Spring Batch 정산 배치 실행 시점에 MissionLog 집계 쿼리로 계산 — 추가 테이블 없이 기존 엔티티 활용

- 보너스 지급 조건 충족 시 크루원 전원 Point_History에 BONUS 타입으로 기록

- 최종 정산 완료 알림에 보너스 지급 여부 및 금액 포함

## 11-8. 📊 AI 습관 분석 리포트

미션이 끝난 뒤 단순 환급금 숫자만 전달하면 재참여 동기 부여에 한계가 있다. LLM이 사용자의 인증 행동 데이터를 분석해 자연어 인사이트로 가공하여 전달하면, “나의 습관이 이렇게 바뀌었구나”라는 자각과 함께 다음 챌린지로 자연스럽게 이어진다. Phase 1에서 검증된 AI 크루 생성 도우미(입장)와 맞물려, 입장-퇴장 전 구간에서 AI 경험 스토리가 완성된다.

Phase 1(MVP)에서는 LLM API 비용 및 개발 공수, 결과 카드 UI 우선순위를 고려해 제외하고, Phase 2에서 본격 도입한다.

주요 기능

- 개인 맞춤형 인사이트: 요일별 성공률, 평균 인증 시각, 지분율 순위 변화, 연속 달성 패턴 등을 자연어 문장으로 가공 (예: “당신은 평일 06:12에 가장 꾸준했고, 수요일에 가장 자주 흔들렸어요”)

- 강점 & 개선점 요약: 사용자의 강점(꾸준함 영역)과 개선 포인트(취약 요일/시간)를 짚어 다음 챌린지 설계 참고 자료로 제공

- 다음 챌린지 추천: 분석된 습관 패턴을 바탕으로 다음 크루 추천 (예: “이번에는 ‘주말 운동’ 크루를 시도해보세요”) — AI 크루 생성 도우미와 연동되어 원클릭 진입

- 노출 위치: 미션 결과 카드의 “나의 결과 카드” 하단에 한 줄 요약, “자세히 보기” 클릭 시 전문 리포트 페이지로 이동. 정산 완료 이메일 본문에도 요약문 삽입

기술 구현 포인트

- 데이터 추출: Spring Batch 최종 정산 완료 후 MissionLog에서 요일별 성공률, 평균 인증 시각, 지분율 순위 변화, 연속 달성일수 등 핵심 지표를 SQL 집계로 추출

- LLM 호출: System Prompt에 리포트 톤(친근하면서 데이터 기반)과 JSON 출력 스키마({summary, strengths, weaknesses, next_recommendation}) 명시 — OpenAI (GPT-4.1 mini) 사용

- 비용 최적화: 정산 배치 시 1회 생성 후 habit_report 테이블에 영구 저장 — 사용자 재조회 시 캐시 응답으로 LLM API 비용 최소화

- 실패 대비: LLM 호출 실패 시 정형화된 템플릿 문장(“총 N회 성공, 가장 꾸준한 요일은 X요일” 형태)으로 폴백 처리 — 정산 배치 자체는 절대 실패하지 않도록 격리

# 12. 백엔드 아키텍처

## 12-1. 역할 분담 — 풀스택 혼합 (Backend-first)

팀원 전원이 백엔드 개발자로 구성되며, 핵심 서버 로직은 전원이 함께 맡는다. 프론트엔드는 LLM(AI 코드 생성)을 적극 활용하여 도메인별로 분산 구현하며, 백엔드 역량 강화에 집중한다. 단, 각 팀원은 BE·FE를 모두 담당하며, 특정 도메인에 종속되지 않고 일정 균형을 고려해 분배되었다. 반응형 웹은 설계 단계부터 모바일 퍼스트로 진행한다.

| 담당자 | 백엔드 담당 영역 | 프론트 담당 영역 |
| --- | --- | --- |
| A (김세희) | • GitHub 레포 & 브랜치 전략 설정 및 api 문서 도메인별 분리 작성 • ERD 리뷰 및 피드백, Flyway 마이그레이션 스크립트 작성 • S3 연동 및 이미지 파이프라인 구축 (EXIF 검증, 해시 중복 검사 등) • 인증 피드 조회 API 및 이모지 리액션 API • 대시보드 API | • 피드 탭 UI 및 이모지 리액션 UI • 일일 대시보드 UI, 크루별 도넛 UI, 지분율 변동 상세 UI • 정산 모달 UI, 미션 결과 UI, 결과 카드 이미지 저장 UI |
| B (서일현) | • Spring Boot 3.2 프로젝트 초기화 및 Docker Compose 로컬 구성 • GitHub Actions CI/CD 구축 • Swagger 초기 설정, ERD 전체 설계 확정, JPA 엔티티 전체 작성 • QueryDSL Q클래스 생성 설정 및 프로필 조회/수정 API • 도딘 충전 API (토스페이먼츠 샌드박스) 및 잔액/내역 조회 API • 일일 정산 배치 (A/B/C 타입) 및 최종 정산 배치 개발 • 전원 실패 균등 환급 처리 및 정산 로직 단위 테스트 | • 프로필 페이지 UI • 도딘 충전 UI 및 도딘 지갑 페이지 UI |
| C (문창현) | • AWS EC2 서버 세팅 및 RDS(MySQL 8.0) 생성/연결 • Nginx + SSL(Let's Encrypt) 구성 • 공통 예외 처리, 응답 체계 및 Spring Security 기본 설정 • Refresh Token 저장/Rotation 및 회원가입/로그인/로그아웃 API • 인증 업로드 API 및 방장 검증(승인/반려) API • 방장 검증 유예기간(72h) 처리 및 검증 내역 조회 API • AUTH, MISSION 단위/통합 테스트 | • 회원가입 페이지 UI 및 로그인 페이지 UI • JWT 토큰 관리 & axios 인터셉터 • 인증 업로드 UI 및 검증 내역 탭 UI |
| D (김한비) | • 입장 신청 승인/거절 API, 크루 공지사항 CRUD API, 크루 해체 API • 미검토 입장 신청 자동 거절 스케줄러 • FCM firebase-admin SDK 설정 & NotificationSender 푸시 알림 구현 • 크루 / 미션 인증 / 정산 관련 알림 구현 • AWS SES 이메일 연동 및 NOTIFY 통합 테스트 | • FE 공통 구조 셋업 & 문서 작성 • 하이파이 목업 (High-Fidelity Mockup) 제작 • 운영 콘솔 탭 UI • FCM 웹 푸시 수신 & 알림 설정 UI |
| E (전성) | • OpenAI GPT-4.1 mini API 연동 • 크루 생성 API, 크루 목록·탐색 API, 크루 상세 조회 API • 크루 입장 신청 / 철회 API 및 인원 미달 크루 자동 폐쇄 배치 • CREW 단위/통합 테스트 | • Next.js 14 프로젝트 초기화 및 Tailwind 디자인 시스템 설정 • Vercel 자동 배포 파이프라인 구축 및 환경변수/API 인스턴스 연동 • 공통 컴포넌트 작업 • 크루 생성 폼 — 5단계 UI 및 AI 크루 생성 도우미 Step1 UI • 크루 탐색/목록 페이지 및 크루 상세 페이지 — 탭 구조 • 입장 신청 & 신청자 관리 UI |

📌 역할 분담 원칙: 각자의 도메인 백엔드 API를 우선 완성한 뒤, LLM 활용으로 담당 화면을 구현한다. 각 도메인 화면은 독립적으로 개발 가능하도록 설계하여 병렬 진행을 보장한다. 정산 엔진·배치·DB 설계 등 핵심 공통 로직은 전원이 함께 설계한다.

## 12-2. 협업 방식 (Git 전략)

- 브랜치 전략: main / feat/{이슈번호}-{기능명} / hotfix

- PR 머지: 최소 1명 코드 리뷰 승인 후 Squash Merge

- 커밋 컨벤션: feat / fix / refactor / docs / test / chore

- 이슈 트래킹: GitHub Issues으로 스프린트 관리

## 12-3. 시스템 설계

- RESTful API: 프론트엔드(Next.js)와 백엔드(Spring Boot)가 완전히 분리되어 각각 독립된 인프라에 배포되는 디커플링(Decoupling) 아키텍처

- 반응형 웹: 모바일 퍼스트 설계 — Tailwind CSS 반응형 유틸리티 클래스 기반, 모바일 → 태블릿 → 데스크탑 순 브레이크포인트 대응 및 PWA(Progressive Web App) 서비스 워커 기반

- 인프라: AWS EC2(백엔드 API 서버) 및 Vercel Edge Network(프론트엔드 서빙) 기반의 하이브리드 클라우드 구성, Docker 컨테이너화, Nginx 리버스 프록시, Prometheus + Grafana 메트릭 모니터링, Grafana Loki + Promtail 로그 수집

- CI/CD: GitHub Actions & Vercel 기반 코드 푸시 시 빌드·테스트·배포가 자동으로 이루어지는 통합 파이프라인 구축

## 12-4. 데이터 저장소 전략

| 저장소 | 용도 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 8.0 (AWS RDS) | 사용자 정보, 미션 이력, 인증 피드, 리액션, 정산 데이터 | ACID 트랜잭션, 데이터 정합성 최우선. AWS RDS 관리형 서비스로 자동 백업·패치·가용성 확보 |
| Redis | JWT 토큰, 실시간 지분율 랭킹, 인증 시각 캐싱, 스트릭 캐싱(Phase 2) | 초저지연 읽기/쓰기 |
| AWS S3 | 미션 인증 피드 이미지, 프로필 사진 저장 | 대용량 바이너리 파일 비용 효율적 저장 |

## 12-5. 주요 엔티티 설계

| 엔티티 | 핵심 컬럼 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Member | email, profile_image_url, nickname, status_message, created_at | 프로필 정보 포함 |
| Crew | total_deposit_amount, total_success_count, status, min_participants | 방 상태: RECRUITING / ACTIVE / CLOSED |
| Participant | deposited_amount, current_share_ratio, avg_auth_time, success_count | 지분율 실시간 업데이트 |
| MissionLog | server_time, exif_taken_at, image_hash (SHA-256), certification_status, moderator_decided_at, moderator_id, decision_type, participant_id | 인증 피드 텍스트(caption) 포함, Exif 교차 검증 결과 + 이미지 해시 + 방장 결정 이력(moderator_decided_at, moderator_id, decision_type) 저장 — Moderation Log UI에 활용 |
| Mission_log_reaction | mission_log_id, member_id, reaction_type, created_at | 이모지 리액션. (mission_log_id, member_id, reaction_type) Unique 제약 |
| Point_History | member_id, amount, transaction_type, balance_after, created_at | 이중 장부 Audit 역할 |
| ModerationHistory | mission_log_id, before_state, after_state, changed_at, moderator_id, reject_reason_code, reject_memo | 방장 결정 변경 이력(append-only). 승인↔거절·사유 변경 모두 추적. MissionLog.moderator_decided_at에 마지막 처리 시각 동기화 |

# 13. 핵심 기술적 챌린지

## ① 정밀 정산 엔진

| Challenge | 금융 데이터 처리 시 발생하는 소수점 오차 및 원 단위 잔액 처리 이슈 |
| --- | --- |
| Solution | BigDecimal로 정밀도 확보, 절사 후 남은 잔액은 방장에게 귀속. |
| 기대 효과 | 단 1원의 오차도 발생하지 않는 금융 수준의 정산 신뢰성 확보 |

## ② 대규모 배치 처리

| Challenge | 미션 종료 시 대량 로그 분석 및 포인트 입금 과정에서의 서버 부하 및 타임아웃 |
| --- | --- |
| Solution | Spring Batch Chunk 단위 처리 + Paging Item Reader로 메모리 효율 극대화, 멀티 스레드 병렬 처리 |
| 기대 효과 | 수천 건 동시 정산 시에도 OOM 없는 안정적 배치 처리 |

## ③ 데이터 검증 및 보안 (Anti-cheat)

| Challenge | 과거 사진이나 조작된 이미지로 인증을 시도하는 부정행위 |
| --- | --- |
| Solution | 서버 단 Exif 데이터 직접 파싱 → 실제 촬영 시각 추출 → 서버 수신 시간과 교차 검증. EXIF 시각은 외부 앱으로 조작 가능하므로 보완책으로 업로드 이미지의 SHA-256 해시를 계산해 같은 크루 내 기존 인증 이미지와 중복 여부 검사 (재사용·도용 차단) |
| 기대 효과 | 클라이언트 조작 불가, 서버 사이드 검증으로 신뢰성 확보 |

## ④ AI 크루 생성 도우미

| Challenge | LLM 응답을 구조화된 JSON으로 받아 크루 생성 폼에 자동 반영 |
| --- | --- |
| Solution | System Prompt에 JSON 스키마 명시 → {title, authCycle, dailyType, depositAmount} 구조로만 응답 → 프론트 파싱 후 크루 설정 폼 자동 채움 |
| 기대 효과 | 크루 생성 진입 장벽 낮춤 + UX 흐름에 자연스럽게 녹아든 AI 연동 경험 확보 |

## ⑤ AI 개인화 습관 분석 리포트 (Phase 2 예정)

| Challenge | 미션 종료 후 단순 환급금 숫자만 전달하는 것은 재참여 동기 부여에 한계. 행동 패턴 데이터를 자연어 인사이트로 가공하는 로직 필요 |
| --- | --- |
| Solution | Spring Batch 정산 완료 후 MissionLog에서 요일별 성공률·평균 인증 시각·지분율 순위 변화 수치 추출 → LLM 프롬프트 주입 → 자연어 리포트 생성 → habit_report 테이블 저장. Batch 시 1회 생성으로 API 비용 최소화 |
| 기대 효과 | "다음 챌린지 제안"까지 이어지는 사용자 리텐션 루프 완성. AI 크루 생성 도우미(입장)와 AI 리포트(퇴장)가 맞물리는 완결된 AI 경험 스토리 확보 |

# 14. 시장 차별성 및 기대 효과

## 14-1. 경쟁 서비스 대비 차별점

| 구분 | 일반 습관 앱 | 챌린저스 | Dondok (본 서비스) |
| --- | --- | --- | --- |
| 보상 방식 | 배지·포인트 등 비금전적 보상 | 달성률 85% 이상 시 원금 환급, 100% 달성 시 상금 지급 | 지분율 기반 차등 환급 (정밀 정산) |
| 환급 기준 | 없음 | 개인 달성률 절대 기준 (85% / 100%) | 크루 내 상대적 참여도 기준 (지분율) |
| 타인과의 관계 | 무관 — 개인 트래킹 중심 | 사실상 무관 — 타인의 달성 여부와 관계없이 본인 달성률만으로 환급 결정 | 참여도 격차가 환급금 격차 — 80% 달성도 크루 내 상대적으로 성실하면 수익 발생 가능 |
| 크루 규모 | 없음 | 대규모 공개 챌린지 (불특정 다수) | 소규모 크루 (최대 15명) — 아는 사람과의 밀접한 소모임 |
| 소셜 요소 | 없음 | 최소 수준 | 인증 피드 + 이모지 리액션 + 프로필 (Phase 2: 채팅) |
| 동기부여 요소 | 자기 의지에 의존 | 원금 손실 회피 심리 | 상대적 성실함이 수익률로 연결되는 구조 + 소셜 응원 + 함께 완주하는 성취감 |
| 정밀 정산도 | 없음 | 달성률 단순 계산 | Decimal(10, 6) + BIGINT — 지분율 소수점 6자리 산출 후 환급금은 정수 단위 저장, RoundingMode.FLOOR로 원 단위 절사, 절사 잔액은 총 예치금 − 전체 환급금 합계로 자연 산출 |
| 투명성 | 불투명 | 중간 수준 | BigDecimal 정산 + 이중 장부로 완전 투명 |
| 실시간성 | 없음 | 챌린지 종료 후에만 결과 확인 가능 | 일일 정산 — 지분율과 예상 환급금이 매일 실시간 갱신 |

## 14-2. 기대 효과

실무 수준 기술 스택 경험

BigDecimal 정밀 정산 엔진, Spring Batch 대용량 처리, Redis 캐싱, Exif 검증을 실제 서비스 맥락에서 End-to-End로 구현한다. 면접관이 "이 기술을 왜 썼나요?"라고 물었을 때 비즈니스 요구사항과 연결해서 답할 수 있는 경험이 생긴다.

돈이 오가는 도메인 경험

포인트 예치·환급·정산이라는 금융 성격의 로직을 다룬다. 데이터 무결성, 트랜잭션 설계, 낙관적 락 기반 동시성 제어를 직접 부딪혀가며 풀어낸 경험은 핀테크·커머스·플랫폼 기업 백엔드 직군 지원 시 강력한 어필 포인트가 된다.

설계부터 배포까지 전 과정 소유

ERD 설계 → API 개발 → 테스트 → Docker 배포까지 본인이 맡은 도메인을 처음부터 끝까지 책임진다. 팀 프로젝트임에도 "이 부분은 내가 직접 설계하고 구현했다"고 명확히 말할 수 있는 구조다.

발표 임팩트

'지분율 실시간 변동 + 정밀 정산 + 인증 피드 소셜 경험'이라는 명확한 기술 스토리로 심사위원 인상에 남는 발표가 가능하다. 서비스 아이디어 자체가 기술 챌린지를 자연스럽게 설명하는 구조라 기술 면접 대화로도 바로 연결된다.